МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПАВЛОВСКА

|  | Утверждаю Глава Местной администрации г. Павловска ___________________ З.В. Гежа ____ июля 2010 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого аукциона

на право заключения

муниципального контракта

на выполнение работ

по благоустройству территории города павловска

в 2010 году

Санкт-Петербург

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 1 документации об аукционе. ОбщАЯ ЧАСТЬ . .. . . . . . . . . . . . . . . . .5 Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе 6 Инструкция по подготовке и проведению аукциона . . . . . . . . . . . . . . .7 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Состав документации об аукционе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2. Особенности документации об аукционе при проведении аукциона уполномоченным органом ……………………….... . . . . . . . . . . 7 3. Изучение участниками документации об аукционе . . . . . . . . . . 8 4. Внесение изменений в документацию об аукционе . . . . . . . . . . . . 8 5. Разъяснение положений документации об аукционе . . . . . . . . . . . 8 6. Отказ от проведения открытого аукциона …………………………… . 9 7. Требования к участникам ………………………………… . 9 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 10 8. Требования к форме и составу заявки 10 9. Требования к содержанию и оформлению заявки 11 10. Расходы на участие в аукционе и заключении контракта 12 11. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 12 12. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона 13 13. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона, если уполномоченным представителем участника является руководитель юридического лица 14 14. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени юридического лица-участника при проведении аукциона в случае, если уполномоченным представителем юридического лица-участника является управляющий (управляющая компания) 16 15. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени юридического лица-участника при проведении аукциона в случае, если уполномоченным представителем юридического лица является лицо, действующее на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица 17 16. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени юридического лица-участника при проведении аукциона в случае, если уполномоченным представителем юридического лица является руководитель филиала или представительства юридического лица-участника или лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, выданной в порядке передоверия 19 17. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий индивидуального предпринимателя-участника, действующего на основании доверенности, на осуществление действий при проведении аукциона 21 18. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий физического лица-участника, действующего на основании доверенности, на осуществление действий при проведении настоящего аукциона 22 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 23 19. Порядок, срок и место подачи заявок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20. Изменение и отзыв заявок 23 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК . 24 21. Проверка аукционной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе 24 22. Нарушения Закона и требований документации об аукционе, являющиеся основанием для отказа в допуске к участию в аукционе 24 23. Порядок проведения аукциона 29 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 24. Составление проекта контракта для участника аукциона, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен контракт 32 25. Передача уполномоченным заказчиком составленного проекта контракта победителю аукциона 33 26. Подписание победителем аукциона составленного и переданного ему в соответствии с томом 1 проекта контракта и направление подписанного проекта уполномоченному заказчику 36 27. Обеспечение исполнения контракта 38 28. Проверка уполномоченным заказчиком подписанного победителем аукциона проекта контракта и обеспечения контракта, подписание уполномоченным заказчиком проекта контракта 42 29. Признание победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта 44 30. Последствия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта 47 31. Отказ от заключения контракта с победителем аукциона 48 6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 49 32 Изменение предусмотренных контрактом количества товаров, объёма работ, услуг 49 33. Перемена лиц при исполнении контракта 49 ТОМ 2 документациИ об аукционе. специальнАЯ ЧАСТЬ . . .. . . . . . 50 Инструкция участникам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта ……………….51 2. Содержание и состав документации об аукционе 51 3. Сведения о заказчике 51 4. Требования к участникам, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона 52 5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 52 6. Требование обеспечения исполнения контракта 52 7. Документы, входящие в состав заявки 52 8. Место, даты начала и окончания подачи заявок 52 9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 53 10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 53 11. Место, дата и время проведения аукциона 53 12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказания услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 53 Приложение №1 к тому 2. Опись входящих в состав заявки документов 54 Приложение №2 к тому 2. Форма «Сведения об участнике аукциона» для участия в аукционе 55 Приложение №3 к тому 2. Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона 56 Приложение №4 к тому 2. Образец доверенности на право участия в аукционе 57 Приложение №5 к тому 2. Предложение о качестве работ (услуг) 58 ТОМ 3 ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ……. 59 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ …………………………………………… 60 1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта 60 2. Цели и правовые основания для поставки товара 60 3. Источник финансирования муниципального заказа 60 4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг 61 5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 61 6. Порядок формирования цены контракта 61 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА 62 7. Требования к количественным характеристикам работ 62 8. Требования к качеству и безопасности работ 62 9. Требования к техническим характеристикам работ 63 10. Требования к результатам работ (приёмка работ) 63 3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ 64 4. ТРЕБОВАНИЕ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАТНИКОМ ФОРМЫ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ» 64 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТОМУ 3, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 64 Приложение №1 к тому 3. Техническое задание 66 ТОМ 4 ДОКУМЕНТАЦИИОБ АУКЦИОНЕ.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 104 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ………… …………………………………………105

Утверждаю

Глава Местной администрации

г. Павловска

__________________ З.В. Гежа

____ июля 2010 г.

ТОМ 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

для проведения открытого аукциона

на право заключения

муниципального контракта

на выполнение работ

по благоустройству территории города павловска

в 2010 году

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

аукционист - лицо, управляющее процессом отрытого аукциона;

заказчик – муниципальный заказчик: Местная администрация г. Павловска;

заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа;

контракт – муниципальный контракт;

аукционная комиссия – единая комиссия Местной администрации города Павловска по размещению муниципального заказа в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 21.07.05
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»;

организатор аукциона – Местная администрация города Павловска;

официальное печатное издание – официальное печатное издание информационный бюллетень «Муниципальные новости Павловска»;

официальный сайт – официальный сайт Местной администрации г. Павловска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа по адресу: www.omsu-pavlovsk.spb.ru;

продукция – поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд;

уполномоченное лицо участника – участник размещения муниципального заказа – физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа – юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа при проведении аукциона;

участники – участники размещения муниципального заказа.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Состав документации об аукционе

1. Документация об аукционе для открытого аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе;

б) инструкцию по подготовке и проведению аукциона;

2) том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2, являющихся приложением к тому 2;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 документации об аукционе: проект государственного контракта Санкт-Петербурга (далее - проект контракта).

2. Том 1 является неотъемлемой частью любой документации об аукционе, утвержденной уполномоченным органом или заказчиком, независимо от предмета аукциона и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4, за исключением случаев, установленных томом 1.

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1, за исключением случаев, установленных томом 1.

3. В случае если аукцион проводится заказчиком, самостоятельное внесение заказчиком изменений или дополнений в том 1 запрещено.

В исключительных случаях с предварительного письменного разрешения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (далее - разрешение) заказчик может допустить отдельные отступления от норм тома 1. Изменения в том 1 после получения разрешения оформляются дополнительным пунктом в томе 2 с указанием, что данный пункт содержит изменения тома 1.

Указанный пункт тома 2 отменяет (изменяет) соответствующие нормы тома 1, на изменение которых получено разрешение.

Копия разрешения приобщается к тому 2 в качестве дополнительного приложения.

В случае отсутствия разрешения, внесения в том 2 изменений или дополнений с нарушением разрешения или отсутствия копии разрешения в составе тома 2 отступления от тома 1, содержащиеся в томе 2, не имеют юридической силы и применению не подлежат.

4. В случае если аукцион проводится уполномоченным органом, уполномоченный орган вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

Изменения в том 1 оформляются дополнительным пунктом в томе 2 с указанием, что данный пункт содержит изменения тома 1.

Указанный пункт тома 2 отменяет (изменяет) соответствующие нормы тома 1.

2. Особенности документации об аукционе при проведении аукциона уполномоченным органом

1. В случае если аукцион проводится уполномоченном органом, уполномоченный орган включает в том 2 сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта только по предложению соответствующего заказчика, указанного в томе 2.

Ответственность за полноту и точность указанных сведений, установление и обоснование их размера несет соответствующий заказчик.

2. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим нормам и правилам технического задания и проекта контракта несет соответствующий заказчик.

3. Изучение участниками документации об аукционе

1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

3. Все действия участника при проведении аукциона должны соответствовать требованиям экономической обоснованности, разумности и добросовестности участника гражданского оборота.

Действия (бездействие) участника при проведении аукциона не должны содержать признаки недобросовестной конкуренции.

4. Поставка продукции осуществляется в строгом соответствии с техническим заданием.

4. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе

1. Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе.

2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

3. Изменения направляются организатором аукциона всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.

4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

5. Разъяснение положений документации об аукционе

1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.

2. Любой участник вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе  (далее - запрос).

В случае если аукцион проводится заказчиком, запрос должен быть направлен заказчику.

В случае если аукцион проводится уполномоченным органом, запрос должен быть направлен уполномоченному органу.

Участник должен направить запрос заказчику или уполномоченному органу в строгом соответствии с их компетенцией.

3. Организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

4. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика, уполномоченного органа.

5. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в документации об аукционе – ГК РФ) на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

6. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2, не рассматриваются.

6. Отказ от проведения аукциона

1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

7. Требования к участникам

1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

3. Организатор аукциона вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.

Раздел 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, инструкция по заполнению заявки

8. Требования к форме и составу заявки

1. Участник подает заявку в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – заявка в форме электронного документа).

2. Участник формирует и подает одну заявку на каждый лот отдельно (часть 2.1 статьи 10, часть 5 статьи 35 Закона).

Запрещается подача одной (единой) заявки на два и более лота.

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения документы, предусмотренные Законом и томом 2.

Каждая заявка (независимо от количества лотов, на которые участник подает заявку) должна содержать документ, подтверждающий правовой статус участника (выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки и т.д.), копии учредительных документов, копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2 (копию лицензии и т.д.) и т.д.

В случае если участник подает заявку на два и более лота, не допускается представление каких-либо документов в составе только одной заявки.

Подача одной (единой) заявки на два и более лота, непредставление полного пакета документов в составе каждой заявки является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

3. Участник готовит и подает в составе заявки оригинал и копию заявки.

Аукционная комиссия и организатор аукциона руководствуются только оригиналом заявки.

Представление участником копии заявки не является обязательным. Непредставление участником копии заявки не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Организатор аукциона вправе указать в томе 2, что участник готовит и подает в составе заявки только оригинал заявки.

4. Заявка в форме электронного документа подается по электронной почте на адрес организатора аукциона, указанный в томе 2, в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника, действующей в системе государственного заказа Санкт-Петербурга. Список удостоверяющих центров расположен по адресу в сети Интернет: http://www.gz-spb.ru/pls/ceip/callback.html.

Заявка в форме электронного документа подается в составе документов и по форме, предусмотренной  для заявки в письменной форме, в том числе с обязательным представлением выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копию такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Все оригиналы электронных документов должны быть подписаны выдавшими их лицами с использованием электронной цифровой подписи, действующей в системе государственного заказа Санкт-Петербурга.

5. Состав заявки, представляемой участником, определен частью 2 статьи 35 Закона, пунктами 12-18 тома 1, пунктом 7 тома 2.

6. Участник помещает заявку в письменной форме в запечатанный внешний конверт и в отдельные внутренние конверты (в случае наличия копии заявки). Внутренние конверты помечаются соответственно словами: «ОРИГИНАЛ»  и «КОПИЯ».

На внешнем конверте должно быть указано наименование аукциона (в случае проведения аукциона на два и более лота – наименование и номер лота). В запечатанный конверт может быть помещена только одна заявка на лот.

Участник вправе не указывать на внешнем конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

9. Требования к содержанию и оформлению заявки

1. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и должны иметь сквозную нумерацию.

2. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов.

Заявка и том заявки должны быть на месте прошивки скреплены печатью участника (для юридических лиц) и подписаны уполномоченным лицом участника с указанием должности, фамилии и инициалов.

При этом ненадлежащее исполнение участником требования о том, что все листы заявки и тома заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

3. Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются в копиях.

Заверение участником копий документов, входящих в состав заявки и тома заявки, не требуется.

Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются участником в оригиналах или нотариально заверенных копиях в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Заявка и том заявки,  вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации – русском языке, за исключением случаев, установленных частью 5  настоящего пункта тома 1 (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»).

5. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, участвующих в аукционе, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, Российская Федерация присоединилась к конвенции 03.05.1992), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык.

6. Участник в заявке по форме, установленной томом 2, должен декларировать, что соответствует требованиям, предусмотренным  в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона.

7. Сведения, указанные участником в заявке, должны быть достоверными, соответствовать требованиям документации об аукционе и действующего законодательства, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копиям документов, удостоверяющих личность, документам  о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства).

8. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

#### 10. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

#### 11. Срок и порядок внесения денежных средств

#### в качестве обеспечения заявки

#### (пункт 9 части 4 статьи 34 Закона)

1. Участник представляет на счет организатора аукциона обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет организатора аукциона, указанный в томе 2.

Обеспечение заявки не может быть внесено за участника иным лицом.

3. Обеспечение заявки должно поступить на счет организатора аукциона не позднее даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок.

Обеспечение заявки не может быть внесено участником на счет организатора аукциона позже предельного срока представления обеспечения заявки, предусмотренного настоящим пунктом тома 1.

4. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению или копией такого поручения.

Реквизиты (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны соответствовать реквизитам  (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа, на основании которого фактически произведено на счет организатора аукциона перечисление средств обеспечения заявки.

5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, должны соответствовать требованиям тома 2 в части указания целевого назначения денежных средств.

6. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть представлен в составе каждой заявки по каждому лоту отдельно.

7. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме «Сведения об участнике аукциона», предусмотренной томом 2.

В случае отсутствия в форме «Сведения об участнике аукциона» банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный  в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.

8. Организатор аукциона не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

12. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона

1. Уполномоченными представителями юридического лица-участника (далее – юридическое лицо) могут быть:

а) руководитель юридического лица;

б) управляющий (руководитель юридического лица-управляющей компании);

в) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии;

г) руководитель филиала или представительства юридического лица,  действующий на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии;

д) лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, выданной в порядке передоверия на основании статьи 187 ГК РФ.

2. Уполномоченными представителями индивидуального предпринимателя-участника могут быть:

а) индивидуальный предприниматель;

б) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии.

3. Уполномоченными представителями физического лица-участника могут быть:

а) физическое лицо;

б) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии.

4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, участник в составе заявки представляет решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если для участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

#### 13. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона в случае, если уполномоченным представителем участника является руководитель юридического лица

1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:

а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства -  для иностранных лиц;

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее в томе 1 – копия документа  об избрании (назначении) руководителя юридического лица);

г) копии учредительных документов юридического лица.

2. Представленные участником копии учредительных документов должны быть действительными на момент избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Копии учредительных документов юридического лица представляются со всеми изменениями, внесенными на момент и после избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридического лица, должны пройти государственную регистрацию и должны быть указаны в выписке из единого государственного реестра юридических лиц  (части 1 и 3 статьи 52 ГК РФ, статьи 17-19 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Перечень учредительных документов юридических лиц определяется гражданским законодательством.

3. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными только при одновременном наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий руководителя юридического лица представлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке, выписке из единого государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и копии документа об избрании (назначении)  руководителя юридического лица;

3) руководитель юридического лица, подписавший заявку, в соответствии с учредительными документами, действительными на момент избрания (назначения) на должность, вправе действовать без доверенности  от имени юридического лица;

4) руководитель юридического лица, подписавший заявку, избран (назначен) уполномоченным органом управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, действительными на момент избрания (назначения) на должность;

5)  руководитель юридического лица в соответствии с учредительными документами, действительными на момент избрания (назначения) на должность, и документом об избрании (назначении) руководителя юридического лица имел полномочия подписывать заявку (срок полномочий руководителя юридического лица не истек).

Пример: участником для подтверждения полномочий 27 февраля 2009 года представлены:

1)  нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 20 февраля 2009 года, в которой указано, что генеральным директором ЗАО «Меркурий» является Татаринова Лариса Серафимовна;

2) копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «Меркурий» от 10 января 2008 года об избрании Л.С.Татариновой генеральным директором ЗАО «Меркурий»;

3) копия устава ЗАО «Меркурий», действительного на момент избрания (назначения) на должность, в соответствии с которым единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, действующий от имени общества без доверенности, избираемый общим собранием акционеров ЗАО «Меркурий» сроком на три года.

Проверка полномочий генерального директора ЗАО «Меркурий» Л.С.Татариновой:

1) проверяется комплектность представленного пакета документов.

Все документы для подтверждения полномочий генерального директора ЗАО «Меркурий» представлены в полном объеме;

2) проверяется срок действия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, соблюдение порядка оформления документов, представленных для подтверждения полномочий.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц нотариально заверена и получена менее чем за шесть месяцев до дня размещения  на официальном сайте извещения о проведении аукциона, т.е. является действующей;

3) проверяется совпадение сведений о руководителе юридического лица в представленном пакете документов.

Сведения о фамилии, имени, отчестве, должности генерального директора ЗАО «Меркурий», подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке, нотариально заверенной копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц и копии документа об избрании руководителя юридического лица;

4) проверяется, какой орган юридического лица в соответствии с учредительными документами вправе действовать без доверенности от имени юридического лица.

В соответствии с представленной копией устава ЗАО «Меркурий», действительного на момент избрания (назначения) на должность, единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, действующий от имени ЗАО «Меркурий» без доверенности;

5) проверяется, какой орган юридического лица в соответствии с учредительными документами уполномочен избирать (назначать) руководителя юридического лица.

В соответствии с представленной копией устава ЗАО «Меркурий», действительного на момент избрания (назначения) на должность,   генеральный директор ЗАО «Меркурий» избирается общим собранием акционеров общества, представлена копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «Меркурий» об избрании генерального директора, т.е. Л.С.Татаринова избрана генеральным директором уполномоченным органом ЗАО «Меркурий»;

6) проверяется, имел ли руководитель юридического лица в соответствии с учредительными документами  и документом об избрании (назначении)  руководителя юридического лица полномочия действовать от имени ЗАО «Меркурий».

В соответствии с уставом ЗАО «Меркурий», действительным на момент избрания (назначения) на должность, генеральный директор избирается сроком на три года. Участником представлена копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «Меркурий» от 10 января 2008 года об избрании Л.С.Татариновой генеральным директором ЗАО «Меркурий», заявка подписана 25 февраля 2009 года, т.е. Л.С.Татаринова подписала заявку, являясь генеральным директором ЗАО «Меркурий».

#### 14. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени юридического лица-участника при проведении аукциона в случае, если уполномоченным представителем юридического лица-участника является управляющий (управляющая компания)

1. Документами, подтверждающими полномочия управляющего (управляющей компании), являются:

а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная в отношении участника (надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц-участников);

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная в отношении юридического лица-управляющей компании (надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства - для иностранных лиц – управляющих компаний);

в) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки – для индивидуальных предпринимателей-управляющих (надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства – для физических лиц - управляющих);

г) копия документа об избрании (назначении) руководителя юридического лица-управляющей компании;

д) копия учредительных документов юридического лица – участника со всеми изменениями, прошедшими государственную регистрацию;

е) копия учредительных документов юридического лица – управляющей компании со всеми изменениями, прошедшими государственную регистрацию.

2. Полномочия управляющего (управляющей компании) считаются подтвержденными только при одновременном  наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий управляющего (управляющей компании) представлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) сведения о юридическом лице – управляющей компании (индивидуальном предпринимателе-управляющем), действующем от имени участника, совпадают в заявке и всех документах, предусмотренных частью 1 настоящего пункта  тома 1;

3) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица – управляющей компании, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке, выписке из единого государственного реестра юридических лиц, полученной в отношении юридического лица-управляющей компании (документах о государственной регистрации юридического лица  в соответствии с законодательством соответствующего государства) и копии документа об избрании (назначении) руководителя юридического лица-управляющей компании;

3) руководитель юридического лица-управляющей компании, подписавший заявку, в соответствии с учредительными документами юридического лица-управляющей компании, действительными на момент избрания (назначения) на должность, вправе действовать без доверенности от имени юридического лица-управляющей компании;

4) руководитель юридического лица-управляющей компании, подписавший заявку, избран (назначен) уполномоченным органом управления юридического лица-управляющей компании в соответствии с учредительными документами юридического лица-управляющей компании, действительными на момент избрания (назначения) на должность;

5)  руководитель юридического лица-управляющей компании в соответствии с учредительными документами-управляющей компании, действительными на момент избрания (назначения) на должность, и документом об избрании (назначении) руководителя юридического лица-управляющей компании имел полномочия действовать от имени участника (срок полномочий руководителя юридического лица-управляющей компании не истек).

#### 15. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени юридического лица-участника при проведении аукциона в случае, если уполномоченным представителем юридического лица-участника является лицо, действующее на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица

1. Документами, подтверждающими полномочия лица действовать от имени юридического лица на основании доверенности, являются:

а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства - для иностранных лиц;

в) копия документа об избрании (назначении) руководителя юридического лица-участника;

г) оригинал доверенности представителя юридического лица-участника, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством (статья 185 ГК РФ),  или ее нотариально заверенная копия;

д) копия учредительных документов юридического лица – участника;

е) в случае, если доверенность представителя юридического лица-участника подписана управляющим или руководителем юридического лица-управляющей компании, должен быть представлен пакет документов в соответствии с пунктом 14 тома 1.

2. Доверенность может быть оформлена участником по форме, предусмотренной томом 2. Данная форма носит рекомендательный характер.

3. Полномочия представителя юридического лица-участника считаются подтвержденными только при одновременном наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий представителя юридического лица-участника представлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) представленная доверенность в полном объеме соответствует требованиям к ее содержанию и оформлению, установленным Законом и гражданским законодательством;

3) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности представителя юридического лица-участника, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и представленной доверенности;

4) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего доверенность, полностью совпадают в доверенности, выписке из единого государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и копии документа  об избрании (назначении)  руководителя юридического лица;

5) руководитель юридического лица, подписавший доверенность, в соответствии с учредительными документами, действительными на момент избрания (назначения) на должность,  вправе действовать без доверенности  от имени юридического лица;

6) руководитель юридического лица, подписавший доверенность, избран (назначен) уполномоченным органом управления юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица, действительными на момент избрания (назначения) на должность;

7) руководитель юридического лица в соответствии с учредительными документами, действительными на момент избрания (назначения) на должность, и документом об избрании (назначении) руководителя юридического лица имел полномочия действовать от имени участника (срок полномочий руководителя юридического лица не истек).

В случае если доверенность представителя юридического лица-участника подписана  управляющим или руководителем юридического лица-управляющей компании, полномочия управляющего или руководителя юридического лица-управляющей компании подтверждаются в соответствии с пунктом 14 тома 1.

16. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона в случае, если уполномоченным представителем юридического лица-участника является руководитель филиала или представительства юридического лица-участника или лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, выданной в порядке передоверия  на основании статьи 187 ГК РФ

1. Заявка подается от имени юридического лица-участника, а не от имени филиала (представительства).

Заявку может подписывать:

руководитель филиала (представительства), действующий на основании, доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, либо нотариально заверенной копии доверенности, выданной руководителю филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица-участника (управляющим или руководителем юридического лица-управляющей компании);

лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, выданной в порядке передоверия на основании статьи 187 ГК РФ.

2. Документами, подтверждающими полномочия руководителя филиала или представительства юридического лица-участника действовать от имени юридического лица, являются:

а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства - для иностранных лиц;

в) копия учредительных документов юридического лица (части 1 и 3 статьи 52 ГК РФ), обязательно содержащих указание  на филиал или представительство, руководитель которого или иное лицо, действующее на основании доверенности,  подписал  заявку (часть 3 статьи 55 ГК РФ);

г) копия документа об избрании (назначении) на должность руководителя юридического  лица-участника;

д) доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, либо нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства).

3. Полномочия руководителя филиала или представительства юридического лица-участника на осуществление действий от имени участника считаются подтвержденными только при одновременном наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий руководителя филиала или представительства юридического лица-участника представлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) представленная доверенность в полном объеме соответствует требованиям к ее содержанию  и оформлению, установленным Законом и  гражданским законодательством;

3) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя филиала или представительства юридического лица-участника полностью совпадают в заявке и представленной доверенности;

4) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего доверенность, полностью совпадают в доверенности, выписке из единого государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и копии документа  об избрании (назначении)  руководителя юридического лица;

5) руководитель юридического лица, подписавший доверенность,  в соответствии с учредительными документами, действительными на момент избрания (назначения) на должность,  вправе действовать без доверенности  от имени юридического лица;

6) руководитель юридического лица, подписавший доверенность, избран (назначен) уполномоченным органом управления юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица, действительными на момент избрания (назначения) на должность;

7) руководитель юридического лица в соответствии с учредительными документами, действительными на момент избрания (назначения) на должность, и документом об избрании (назначении) руководителя юридического лица имел полномочия действовать от имени участника (срок полномочий руководителя юридического лица не истек).

В случае если доверенность руководителя филиала или представительства юридического лица-участника подписана управляющим или руководителем юридического лица-управляющей компании, полномочия управляющего или руководителя юридического лица – управляющей компании подтверждаются в соответствии с пунктом 14 тома 1.

4. Документами, подтверждающими полномочия лица, действующего   на основании нотариально заверенной доверенности, выданной в порядке передоверия, являются:

а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства - для иностранных лиц;

в) копия учредительных документов юридического лица–участника;

г) копия документа об избрании (назначении) на должность руководителя юридического  лица-участника;

д) нотариально заверенная доверенность, выданная в порядке передоверия на основании статьи 187 ГК РФ, подписанная руководителем филиала (представительства) юридического лица или иным лицом, уполномоченным руководителем юридического лица;

е) доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, либо нотариально заверенная копия доверенности, выданной   руководителю филиала (представительства) или иному лицу, выдавшему доверенность в порядке передоверия.

17. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий индивидуального предпринимателя - участника и представителя индивидуального предпринимателя - участника, действующего на основании доверенности, на осуществление действий при проведении аукциона

1. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя-участника, являются:

а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

2. Полномочия индивидуального предпринимателя-участника считаются подтвержденными только при одновременном наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий индивидуального предпринимателя-участника представлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) сведения о фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя-участника полностью совпадают заявке и выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (надлежащим образом заверенном переводе на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства).

3 Документами, подтверждающими полномочия представителя индивидуального предпринимателя-участника, действующего на основании доверенности, подписанной индивидуальным предпринимателем-участником, на осуществление действий от имени участника, являются:

а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем-участником);

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом);

в) доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Доверенность может быть оформлена участником по форме, предусмотренной томом 2. Данная форма носит рекомендательный характер.

4. Полномочия представителя индивидуального предпринимателя-участника, действующего на основании доверенности, считаются подтвержденными только при одновременном наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий представителя индивидуального предпринимателя - участника, действующего на основании доверенности, представлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) представленная доверенность в полном объеме соответствует требованиям к ее оформлению и содержанию, установленным Законом и гражданским законодательством;

3) сведения о фамилии, имени, отчестве представителя индивидуального предпринимателя-участника, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и представленной доверенности;

4) сведения о фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя-участника, подписавшего доверенность, полностью совпадают в доверенности и выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (надлежащим образом заверенном переводе на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства).

18. Требования к содержанию и составу заявки при подтверждении полномочий физического лица-участника и представителя физического лица-участника, действующего на основании доверенности, на осуществление действий при проведении аукциона

1. Документами, подтверждающими полномочия физического лица-участника, являются:

а) копия документа, удостоверяющего личность физического лица-участника.

2. Полномочия физического лица-участника считаются подтвержденными только при одновременном наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий физического лица-участника представлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) сведения о фамилии, имени, отчестве физического лица-участника полностью совпадают в заявке и копии документа, удостоверяющего личность физического лица-участника.

3 Документами, подтверждающими полномочия представителя физического лица-участника, действующего на основании доверенности, подписанной физическим лицом-участником, на осуществление действий от имени участника, являются:

а) копия документа, удостоверяющего личность физического лица-участника

б) доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, либо нотариально заверенная копия доверенности.

Доверенность может быть оформлена участником по форме, предусмотренной томом 2. Данная форма носит рекомендательный характер.

4. Полномочия представителя физического лица-участника, действующего на основании доверенности, считаются подтвержденными только при одновременном наличии следующих условий:

1) все документы для подтверждения полномочий представителя физического лица-участника, действующего на основании доверенности, представлены в полном объеме и оформлены  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тома 1;

2) представленная доверенность в полном объеме соответствует требованиям к ее оформлению и содержанию, установленным Законом и гражданским законодательством;

3) сведения о фамилии, имени, отчестве представителя физического  лица-участника, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и представленной доверенности;

4) сведения о фамилии, имени, отчестве физического лица-участника, подписавшего доверенность, полностью совпадают в доверенности и копии документа, удостоверяющего личность физического лица-участника.

Раздел 3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

#### 19. Порядок, срок и место подачи заявок

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу и в сроки, указанные  в томе 2, не позднее времени и даты начала процедуры рассмотрения заявок, установленных томом 2 и извещением  о проведении аукциона.

2. Каждая заявка, поступившая в срок, регистрируются организатором ауциона.

Каждая заявка в письменной форме маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, организатор аукциона выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты             и времени его получения.

3. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4. Прием заявок прекращается в день начала рассмотрения заявок, установленный томом 2 и извещением  о проведении аукциона, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).

#### 20. Изменения и отзыв заявок

1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона (лота) и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица.

Отозванная заявка возвращается  участнику.

4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

5. С момента начала процедуры рассмотрения заявок участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Раздел 4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок

21. Проверка аукционной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе

1. Аукционная комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе, в том числе осуществляет вскрытие заявок в отсутствие уполномоченных лиц участников.

Присутствие уполномоченных лиц участников на процедуре рассмотрения заявок запрещается.

2. Срок рассмотрения заявок не может превышать срок, установленный Законом.

3. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

#### 22. Нарушения Закона и требований документации об аукционе, являющиеся основанием для отказа в допуске к участию в аукционе

При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе только в случаях, установленных частью 1 статьи 12 Закона:

1. Непредставление документов, определенных частью 2 статьи 35 Закона, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ (пункт 1 части 1 статьи 12 Закона)

Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе по пункту 1 части 1 статьи 12 Закона в соответствии с настоящей документацией  об аукционе является:

1.1. В составе заявке отсутствует любой из документов, предусмотренных пунктом 7 тома 2, кроме документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки.

1.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) не соответствуют требованиям Закона к их оформлению и срокам действия (документы получены ранее чем  за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).

1.3. В форме «Сведения об участнике аукциона» отсутствуют сведения (полностью или частично) о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме или о месте нахождения или о почтовом адресе или о контактном телефоне либо сведения о фирменном наименовании (наименовании) или   об организационно-правовой форме или о месте нахождения (для участника - юридического лица), указанные в форме «Сведения об участнике аукциона», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

1.4. В форме «Сведения об участнике аукциона» отсутствуют сведения (полностью или частично) о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства, либо данные сведения, указанные в форме «Сведения об участнике аукциона», не соответствуют соответствующим сведениям  в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

1.5. В документах и сведениях, представленных участником в составе заявки, выявлены недостоверные сведения.

1.6. В документах, представленных участником в составе заявки, выявлены недостоверные сведения о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ.

Факт наличия в документах и формах, представленных участником в составе заявки, вышеуказанных недостоверных сведений подтверждается только надлежащим образом оформленными оригиналами документов уполномоченных государственных органов и организаций.

Оригиналы документов подлежат обязательному приобщению к протоколу заседания аукционной комиссии.

1.7. Полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона не подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона (пункт 2 части 1 статьи 12 Закона)

Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе по пункту 2 части 1 статьи 12 Закона в соответствии с настоящей документацией об аукционе является:

2.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие  в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и пункт 7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица либо имеется решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными оригиналами документов уполномоченных федеральных органов государственной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.

Оригиналы документов подлежат обязательному приобщению к протоколу заседания аукционной комиссии.

2.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

Организатор аукциона самостоятельно проверяет наличие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.

2.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее - требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 тома 2.

Требования в пункте 4 тома 2 могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

Несоответствие участника требованиям иных правовых актов, не предусмотренных настоящим пунктом тома 1, либо несоответствие участника требованиям, указанным в иных положениях документации об аукционе, кроме пункта 4 тома 2, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все виды (подвиды) деятельности в лицензии, не предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации и содержащиеся в пункте 4 тома 2, носят справочный характер. Отсутствие в копии лицензии, представляемой участником в соответствии с пунктом 4 тома 2, видов (подвидов) деятельности, не предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

2.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

2.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено томом 2.

2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 тома 2 к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 тома 2 (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.

Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 тома 2.

2.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.

3. Непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе (пункт 3  части 1 статьи 12 Закона);

4. Несоответствие заявки требованиям документации об аукционе (пункт 4  части 1 статьи 12 Закона)

Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе по пункту 4 части 1 статьи 12 Закона в соответствии с настоящей документацией об аукционе является:

4.1. Нарушение требований документации об аукционе к форме и составу заявки (части 1, 2, 4 пункта 8 тома 1).

4.2. Нарушение требований документации об аукционе к содержанию и оформлению заявки (пункт 9 тома 1).

4.3. В форме «Сведения об участнике аукциона» не указано наименование аукциона (лота), для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона (лота) содержит грубые ошибки, что  не позволяет определить, для участия в каком аукционе (лоте) подана заявка.

4.4. Нарушены требования документации об аукционе к сроку и порядку внесения  обеспечения заявки:

4.4.1. Обеспечение заявки не представлено (не поступило) на счет организатора аукциона в срок, установленный документацией об аукционе, (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

4.4.2. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, не соответствуют требованиям тома 2 в части указания целевого назначения денежных средств.

4.4.3. Обеспечение заявки внесено за участника иным лицом.

4.4.4. Обеспечение заявки предоставлено не по каждому лоту отдельно.

4.4.5. Реквизиты (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, не соответствуют реквизитам  (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения заявки.

4.4.6. Валютой представленного обеспечения заявки не является российский рубль.

4.5. Форма, связанная с предложением о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, представленная участником аукциона, содержит существенные отступления от формы, связанной с предложением о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)  и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, содержащейся в томе 2, либо содержит грубые арифметические и технические ошибки.

4.6. В представленном в составе заявке предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг нарушены требования  технического задания.

4.7. Представленная участником аукциона полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция не соответствуют требованию документации об аукционе о соответствии вышеуказанных товаров образцу или макету товара либо изображению товара в трехмерном измерении - только в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции при условии наличия в документации об аукционе требования о соответствии вышеназванных товаров образцу или макету товара либо изображению товара в трехмерном измерении.

Нарушение участником требований документов, не включенных в состав технического задания, в том числе документов, с которыми участник вправе ознакомиться в соответствии с техническим заданием, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, установленный статьей 12 Закона, является исчерпывающим.

Любые иные нарушения требований документации об аукционе, не предусмотренные настоящим пунктом  тома 1, не являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

23. Порядок проведения аукциона

1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в томе 1.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

2. К непосредственному участию в аукционе допускается только одно лицо – участник или представитель участника.

К непосредственному участию в аукционе допускаются уполномоченные лица участников (участники или их представители), чьи полномочия на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона, в том числе на право участия в аукционе, подтверждены документами, подтверждающими полномочия на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона, представленными в составе заявки. Указанные лица при регистрации предъявляют только документ, удостоверяющий их личность.

К непосредственному участию в аукционе допускается при неявке уполномоченного лица участника также представитель участника, чьи полномочия на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона, в том числе на право участия в аукционе, не были подтверждены документами, представленными в составе заявки (далее – иной представитель участника).

Иной представитель участника при регистрации предъявляет:

а) документ, удостоверяющий личность.

б) доверенность на право участия в настоящем аукционе, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, либо нотариально заверенную копию доверенности.

Доверенность может быть оформлена участником по форме, предусмотренной томом 2. Данная форма носит рекомендательный характер.

Доверенность на право участия в аукционе остается у организатора аукциона.

Полномочия иного представителя участника на участие в аукционе при его регистрации проверяются аукционной комиссией в порядке, установленном томом 1 для проверки полномочий на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона с изучением документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона, представленных в составе заявки данного участника (пункты 12-18 тома 1). Иной представитель участника допускается к непосредственному участию в аукционе только в случае, если его полномочия подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. На процедуре аукциона, кроме лиц, допущенных к непосредственному участию в аукционе в соответствии с настоящим пунктом тома 1, иные лица присутствовать не вправе.

4. При регистрации участник или представитель участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.

Регистрационный номер получает только одно лицо.

В аукционе участвует только лицо, получившее регистрационный номер.

5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются только лица, имеющие регистрационный номер.

После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В аукционе участвует только лицо, получившее регистрационный номер.

7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.

Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона перед принятием решения о победителях аукциона.

Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе, лишаются права участия в аукционе  и удаляются председательствующим на заседании аукционной комиссии из помещения аукциона.

8. Аукцион проводится в отношении каждого лота отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота);

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);

- предмета контракта;

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных томом 2, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;

- шага аукциона;

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и(или) организаций инвалидов в случае, если томом 2 предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;

- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с шагом аукциона, поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.

Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.

Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.

Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.

10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с шагом аукциона, объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.

12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.

13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги. До заключения контракта на техническое обслуживание и(или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.

14. После проведения аукциона по каждому лоту отдельно председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.

После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии.

Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.

После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона.

После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

#### 24. Составление проекта контракта для участника аукциона, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен контракт

#### 1. Заказчик, указанный в томе 2 как лицо, ответственное за составление и передачу проекта контракта (далее – уполномоченный заказчик) участнику аукциона, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен контракт (далее – победитель аукциона), обязан самостоятельно в срок не более двух рабочих дней  со дня подписания протокола аукциона (в случае если по итогам торгов подписан протокол аукциона) или в срок не более двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и контракт должен быть заключен с единственным участником, допущенным к участию в аукционе) составить проект контракта для передачи победителю аукциона.

#### 2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии  с частью 3 статьи 36 Закона должен быть подписан в день окончания рассмотрения заявок.

#### В случае если основанием для заключения контракта является протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, максимальный срок уполномоченному заказчику для составления проекта контракта – два рабочих дня после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

#### 3. Протокол аукциона в соответствии с частью 7 статьи 37 Закона должен быть подписан в день проведения аукциона.

#### В случае если основанием для заключения контракта является протокол аукциона, максимальный срок уполномоченному заказчику для составления проекта контракта - два рабочих дня со дня подписания протокола аукциона.

#### 4. Возложение уполномоченным заказчиком на победителя аукциона функции по составлению проекта контракта запрещается.

#### 5. В проект контракта включаются только цена контракта, определяемая в соответствии с документацией об аукционе (далее – цена контракта), а также формы, входящие в состав заявки победителя аукциона, которые в соответствии с томом 4 документации об аукционе подлежат включению в контракт, заключаемый с победителем аукциона (далее – аукционные формы).

6. Уполномоченному заказчику запрещается составлять контракт с отступлением от утвержденного организатором аукциона и размещенного на официальном сайте тома 4 документации об аукционе.

#### 7. Уполномоченному заказчику при составлении контракта запрещается требовать  от победителя аукциона любые сведения и документы.

#### 8. Должностное лицо уполномоченного заказчика, ответственное за составление контракта  в соответствии с требованиями Закона и документации об аукционе, указано в томе 2 документации об аукционе.

#### Должностное лицо уполномоченного заказчика, ответственное за составление контракта  в соответствии с требованиями Закона и документации об аукционе (далее - должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта), несет административную и дисциплинарную ответственность за:

#### 1) несоставление проекта контракта в срок, установленный Законом и частью 1 статьи 27 тома 1 (часть 1.2 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф на должностное лицо заказчика тридцать тысяч рублей);

#### 2) несоответствие составленного проекта контракта проекту контракта, утвержденному организатором аукциона как том 4 документации об аукционе и размещенному на официальном сайте (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф на должностное лицо заказчика пятьдесят тысяч рублей);

#### 3)  несоответствие составленного проекта контракта цене контракта и аукционным формам (части 1 и 1.1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф на должностное лицо заказчика пятьдесят тысяч рублей).

9. Проект контракта составляется в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), с подписью должностного лица заказчика, ответственного за работу с проектом контракта,  с указанием на обороте последнего листа проекта контракта количества страниц.

Проект контракта может содержать визы иных должностных лиц уполномоченного заказчика о согласовании проекта контракта.

#### Проект контракта составляется в необходимом количестве по числу сторон контракта.

25. Передача уполномоченным заказчиком составленного проекта контракта победителю аукциона

#### 1. В случае если основанием для заключения контракта является протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, процедура передачи уполномоченным заказчиком  победителю аукциона составленного проекта контракта начинается на третий рабочий день после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

#### В случае если основанием для заключения контракта является протокол аукциона, процедура передачи уполномоченным заказчиком  победителю аукциона составленного проекта контракта начинается на третий рабочий день со дня подписания протокола аукциона.

2. Участник аукциона считается надлежащим образом уведомленным о признании его победителем аукциона с момента размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае если основанием для заключения контракта является протокол аукциона) или с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если основанием для заключения контракта является протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе).

3. Извещение участнику аукциона о признании его победителем аукциона дополнительно для сведения направляется уполномоченным заказчиком путем заказного письма с уведомлением о вручении и (или) телефонограммы, и (или)  телеграммы, и (или) по факсимильной связи по почтовому адресу и (или) контактному телефону (факсу), указанному участником аукциона  в форме «Сведения об участнике аукциона».

Участники аукциона обязаны сообщить уполномоченному заказчику об изменении своего почтового адреса или контактного телефона (факса) во время процедуры торгов. При отсутствии такого сообщения извещения направляются по почтовому адресу и (или) контактному телефону (факсу), указанному участником аукциона в форме «Сведения об участнике аукциона», и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

На копии переданного текста извещения, остающегося у уполномоченного заказчика, указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица заказчика, ответственного за составление контракта, передавшего этот текст, дата и время                              его передачи, а также фамилия лица, его принявшего.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, направляемое по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении, которое подлежат возврату уполномоченному заказчику.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, передаваемое путем направления телефонограммы или  телеграммы, или по факсимильной связи, лицо, его вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на копии текста извещения, который остается у уполномоченного заказчика.

Один экземпляр извещения и документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, копия переданного текста извещения, иные документы) хранятся уполномоченным заказчиком  не менее чем три года.

4. Передача победителю аукциона составленного проекта контракта и одного экземпляра протокола аукциона (в случае если по итогам торгов подписан протокол аукциона) осуществляется по адресу и в часы приема должностным лицом уполномоченного заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, указанным в томе 2.

5. Процедура передачи победителю аукциона составленного проекта контракта продолжается каждый рабочий день со дня начала процедуры передачи проекта контракта победителю аукциона.

Процедура передачи победителю аукциона составленного проекта контракта завершается в 16.00 в последний рабочий день предельного срока подписания проекта контракта победителем аукциона, установленного томом 1.

Передача победителю аукциона составленного проекта после истечения предельного срока передачи составленного проекта контракта, установленного настоящим пунктом тома 1, запрещается.

#### 6. Победителю аукциона, расположенному (проживающему) за пределами территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составленный проект контракта и один экземпляр протокола аукциона (в случае его наличия) направляется уполномоченным заказчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона или в срок не более трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и контракт должен быть заключен с единственным участником, допущенным к участию в аукционе).

Составленный проект контракта и один экземпляр протокола аукциона (в случае его наличия) направляются победителю аукциона, расположенному (проживающему) за пределами территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, направляются по почте только в том случае, если в форме «Сведения об участнике аукциона» содержится просьба участника аукциона направить проект контракта и один экземпляр протокола аукциона  посредством почтовой связи.

7. Победитель аукциона обязан в сроки и в порядке, установленные настоящим пунктом тома 1, получить составленный проект контракта для подписания.

#### Проект контракта передается победителю аукциона в необходимом количестве по числу сторон контракта.

В случае если победитель аукциона не явился для получения составленного проекта контракта для подписания, считается, что уполномоченный заказчик передал победителю аукциона проект контракта  и один экземпляр протокола аукциона (в случае его наличия).

В случае неявки победителя для получения составленного проекта контракта для подписания, в первый рабочий день после истечения предельного срока подписания проекта контракта победителем аукциона, установленного томом 1, уполномоченный заказчик начинает процедуру признания участника аукциона уклонившимся от заключения контракта.

8. Составленный проект контракта и один экземпляр протокола аукциона передаются победителю аукциона только после удостоверения личности уполномоченного лица победителя аукциона и проверки его полномочий на право получения составленного проекта контракта.

Уполномоченное лицо победителя аукциона предъявляет следующие документы:

1) руководители юридических лиц (управляющие, руководители юридических лиц-управляющих компаний), которые вправе действовать от имени юридического лица-участника в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

б) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

9. Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, передает по акту победителю аукциона:

- проект контракта (в количестве сторон контракта), завизированный  должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, на оборотной стороне каждого листа с указанием даты, должности, фамилии  и инициалов;

- один экземпляр протокола аукциона (в случае если по итогам торгов подписан протокол аукциона).

10. Акт передачи проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления.

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, и уполномоченным представителем победителя аукциона.

Перед подписанием акта передачи проекта контракта уполномоченный представитель победителя аукциона обязан проверить правильность внесения уполномоченным заказчиком условий исполнения контракта, содержащихся в заявке победителя аукциона, с учетом требований документации об аукционе в проект контракта.

В случае если уполномоченным заказчиком в проект контракта внесены условия исполнения контракта, не соответствующие заявке победителя аукциона, либо проект контракта, не соответствует документации об аукционе, утвержденному организатором аукциона и размещенному на официальном сайте, уполномоченный представитель победителя аукциона не подписывает акт передачи проекта контракта и требует от должностного лица заказчика, ответственного за работу с проектом контракта, незамедлительно  привести составленный проект контракта в соответствии с заявкой победителя аукциона и документацией об аукционе.

В случае выявления противоречий в проекте контракта заявке победителя аукциона и (либо) документации об аукционе, должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, обязано в день обращения победителя аукциона за получением проекта контракта привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя аукциона и томом 4 документации об аукционе и передать составленный в соответствии с Законом и томом 1 проект контракта победителю аукциона.

11. Один экземпляр акта передачи проекта контракта остается у уполномоченного заказчика, второй экземпляр акта передачи проекта контракта передается уполномоченному представителю победителя аукциона.

12. К акту передачи проекта контракта, хранимого уполномоченным заказчиком, приобщаются:

1) один экземпляр извещения участнику аукциона о признании его победителем аукциона;

2) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком извещения и его получение адресатом в порядке, установленном томом 1 (уведомление о вручении, копия переданного текста извещения, иные документы);

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя аукциона  на получение составленного проекта контракта.

13. Акт передачи проекта контракта и документы, приобщаемые к акту, хранятся уполномоченным заказчиком не менее чем три года.

#### 14. Изменение порядка передачи проекта контракта установленного настоящим пунктом  тома 1, не допускается.

#### Ответственность за соблюдение порядка передачи проекта контракта несет должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта.

#### 26. Подписание победителем аукциона составленного и переданного ему в соответствии с томом 1 проекта контракта и направление подписанного проекта уполномоченному заказчику

#### 1. Победитель аукциона после передачи ему уполномоченным заказчиком составленного проекта контракта обязан:

#### заполнить преамбулу составленного и переданного ему в соответствии с томом 1 проекта контракта в части указания лица, подписавшего проект контракта от имени победителя аукциона с указанием документа, на основании которого данное лицо обладает полномочиями на подписание проекта контракта;

#### заполнить свои почтовые и банковские реквизиты, ИНН;

#### подписать проект контракта;

#### скрепить проект контракта печатью участника - юридического лица (печатью юридического лица-управляющей компании).

#### 2. Внесение победителем аукциона в переданный ему в соответствии с томом 1 проект контракта каких-либо изменений (дополнений) запрещается.

В случае выявления победителем аукциона при подписании проекта контракта противоречий цене контракта и (или) аукционным формам и (или) документации об аукционе победитель аукциона не подписывает проект контракта и письменно требует от уполномоченного заказчика незамедлительно привести составленный проект контракта в соответствие с ценой контракта и (или) аукционными формами и (или) томом 4 документации об аукционе.

В случае выявления противоречий в проекте контракта цене контракта и (или) аукционным формам и (или) документации об аукционе, должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, на основании письменного обращения победителя аукциона обязано не позднее дня, следующего за днем обращения победителя аукциона привести составленный проект контракта в соответствие с ценой контракта и (или) аукционными формами и (или) документацией об аукционе и не позднее дня, следующего за днем обращения победителя аукциона передать составленный проект контракта победителю аукциона.

#### Предельный срок подписания проекта контракта победителем аукциона, установленный настоящим пунктом тома 1, начинает заново исчисляться со дня повторной передачи победителю аукциона исправленного проекта контракта.

3. Предельный срок для подписания победителем аукциона составленного проекта контракта составляет десять календарных дней, начиная со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в случае если основанием для заключения контракта является протокол аукциона) или размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если основанием для заключения контракта является протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе).

4. Победитель аукциона обязан по акту в срок, установленный настоящим пунктом тома 1, передать уполномоченному заказчику:

1) подписанный им проект контракта (в количестве контрактов, переданных уполномоченным заказчиком);

2) обеспечение исполнения контракта, оформленное в порядке, предусмотренном пунктом 27 тома 1.

5. В случае если победитель аукциона извещен надлежащим образом о признании его победителем аукциона и получил составленный проект контракта в порядке и сроки, установленные томом 1, однако в срок, установленный настоящим пунктом тома 1, не передал уполномоченному заказчику документы, предусмотренные настоящим пунктом тома 1, в первый рабочий день после истечения предельного срока подписания проекта контракта победителем аукциона, установленного настоящим пунктом тома 1, уполномоченный заказчик начинает процедуру признания участника аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6. Передача победителем аукциона должностному лицу заказчика, ответственному за работу с проектом контракта, подписанного проекта контракта и иных документов, предусмотренных настоящим пунктом тома 1, осуществляется по адресу и в часы, указанные в томе 2.

7. Акт передачи победителем аукциона подписанного им проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления.

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, и уполномоченным представителем победителя аукциона.

Один экземпляр акта хранится уполномоченным заказчиком, второй экземпляр акта передается уполномоченному представителю победителя аукциона.

8. Уполномоченное лицо победителя аукциона при передаче подписанного проекта контракта и иных документов предъявляет должностному лицу заказчика, ответственному за работу с проектом контракта, документы, подтверждающие его полномочия, предусмотренные пунктом 25 тома 1.

9. Перед подписанием акта передачи победителем аукциона подписанного им проекта контракта должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, обязано проверить комплектность представленных в соответствии с настоящим пунктом тома 1 документов.

Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, несет ответственность за принятие полного пакета документов, предусмотренного настоящим пунктом тома 1.

10. Акт передачи победителем аукциона подписанного им проекта хранится уполномоченным заказчиком не менее чем три года.

#### 11. Победитель аукциона, расположенный (проживающий) за пределами территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которому составленный проект контракта был направлен по почте в порядке, установленном пунктом 25 тома 1, вправе передать уполномоченному заказчику пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом тома 1, либо направить его по почте заказным письмом  с уведомлением о вручении.

#### 27. Обеспечение исполнения контракта

1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем аукциона безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленного томом 2.

2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте способов определяется победителем аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования гражданской ответственности за неисполнение /ненадлежащее исполнение государственного контракта Санкт-Петербурга (далее - договор страхования)  должен соответствовать следующим требованиям:

1) В договоре страхования должно быть указано, что договор страхования является способом обеспечения по государственному контракту Санкт-Петербурга, заключенному между Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) _________________ и Государственным заказчиком _________________. Предметом государственного  контракта является _____________________________________________.

2) Выгодоприобретателем по договору страхования является Государственный заказчик -  _____________________________.

3) Договор страхования заключен на основании Правил страхования гражданской ответственности № ______, утвержденных Страховщиком «____»_____________ 200__г. (далее – Правила страхования).

Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего договора. Условия Правил страхования распространяют свое действие на правоотношения Сторон по настоящему договору, но подлежат применению в части, не противоречащей договору страхования.

4) Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с гражданской ответственностью Страхователя перед Выгодоприобретателем по возмещению убытков, возникших вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Страхователем условий государственного контракта.

5) Страховым случаем является факт возникновения гражданской ответственности Страхователя перед Выгодоприобретателем по возмещению убытков, причиненных в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения принятых на себя Страхователем обязательств по государственному  контракту, а именно _____ .

6) Случай признается страховым при наличии следующих условий:

- если Страховщику от Выгодоприобретателя и/или Страхователя поступило требование, претензия и/или исковое заявление о выплате страхового возмещения и данные требования, претензии, требования по исковому заявлению (в досудебном порядке) признаны Страховщиком по произошедшему страховому случаю в период действия государственного контракта;

- имеется вступившее в законную силу решение суда.

7)  Основанием освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения являются ситуации, когда страховой случай наступил вследствие:

- умысла Страхователя, Выгодоприобретателя;

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

- проведения процедур ликвидации или банкротства Страхователя, если данные процедуры были начаты до момента заключения настоящего договора;

8) Не признаются страховыми случаями и не подлежат удовлетворению следующие требования:

-  требования о возмещении вреда жизни и здоровью третьих лиц;

-  требования о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде;

- требования о возмещении убытков, возникших в результате нецелевого использования Страхователем денежных средств;

- требования о возмещении убытков, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

- требования о возмещении сумм неустойки, штрафов, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещение упущенной выгоды, морального вреда и ущерба, нанесенного деловой репутации любых лиц;

Перечень оснований освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения, указанный в настоящем пункте является закрытым и не подлежит расширительному толкованию Правилами страхования или соглашением Сторон.

9) Франшиза по договору страхования не устанавливается.

10) Обязательным условием является срок выплаты страхового возмещения.

11) Страховое возмещение рассчитывается Страховщиком по каждому страховому случаю  исходя из размера причиненных убытков в пределах страховой суммы. Страховая сумма уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты.

12) В случае просрочки Страхователем обязательства по оплате страховой премии на сумму долга начисляется штраф в размере __ % от размера страховой премии. Выплата штрафа осуществляется после предъявления Страховщиком письменного требования об уплате штрафа. Оплата штрафа не освобождает Страхователя от обязательств по оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования.

Неоплата страховой премии не является основанием для расторжения договора страхования. Если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса страховщик не вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

13) Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами,  вступает в силу с момента вступления в силу государственного контракта и действует до момента исполнения сторонами государственного контракта всех принятых на себя обязательств.

При продлении срока действия государственного контракта стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к договору страхования о продлении срока действия договора страхования, при этом Страхователь дополнительно оплачивает страховую премию, пропорционально увеличению срока действия настоящего договора.  Действие договора страхования распространяет свое действие на гарантийные обязательства только в период действия государственного контракта и договора.

Страховщик согласен с тем, что все изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по договору страхования. При внесении изменений в государственный контракт, условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон.

Если государственный контракт по каким-либо основаниям прекращает свое  действие досрочно, действие договора страхования прекращается в момент прекращения действия государственного контракта. В случае досрочного прекращения действия государственного контракта Страхователь письменно уведомляет Страховщика с указанием календарной даты, с которой государственный контракт прекратил свое действие. В иных случаях досрочное расторжение договора страхования по соглашению сторон или в одностороннем порядке запрещено.

Условия договора страхования не могут быть изменены по соглашению сторон или в одностороннем порядке за исключением вышеуказанных случаев.

14) При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать  указаниям Страховщика.

15) В течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, Страхователь обязан сохранять неизменным и неисправленным поставленный товар, результаты выполнения работ, оказания услуг, все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые прямо или косвенно явились причиной неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Страхователем государственного контракта, повлекшие возникновение страхового случая.

16) Сообщение Страховщику не обо всех возможных обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, указанных в пункте 14, не является основанием для отказа Страховщика в  выплате страхового возмещения.

Отсутствие в уведомлении, направляемом в порядке пункта 14, какой-либо информации, из указанной в пункте 14, ровно как просрочка в направлении  уведомления по уважительным причинам, не являются основанием для отказа Страховщика в  выплате страхового возмещения.

17) Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, если убытки имуществу или имущественным интересам Выгодоприобретателя причинены действиями субподрядных организаций, привлеченных Страхователем при исполнении принятых на себя обязательств.

К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по убыткам, причиненным субподрядными и иными организациями, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

18) На основании статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках договора страхования подлежат возмещению убытки, причиненные Выгодоприобретателю неисполнением и/или ненадлежащим исполнением государственного контракта.

Под убытками понимаются расходы, которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб).

19) Договор страхования составляется в трех экземплярах - по одному для Страхователя, Страховщика и Выгодоприобретателя.

Договор страхования, представленный победителем аукциона и не соответствующий требованиям к договору страхования, обеспечением исполнения контракта не является и уполномоченным заказчиком не принимается.

4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем аукциона в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта, в случае, если поставщик (подрядчик,  исполнитель - принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по государственному контракту №_________ от «____»___________ 200__ г., а именно ________________:

2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения контракта при получении от бенефициара  письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) Обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства.

4) Принадлежащее Бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

5) Банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу государственного контракта и действует до истечения срока действия государственного контракта.

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия государственного контракта в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по иным обстоятельствам.

6) Банковская гарантия должна быть подписана руководителем банка-Гаранта и главным бухгалтером.

7) Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная Гарантом копия генеральной лицензии банка.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем аукциона и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения контракта не является и уполномоченным заказчиком не принимается.

5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, победитель аукциона перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

28. Проверка уполномоченным заказчиком подписанного победителем аукциона проекта контракта и обеспечения контракта, подписание уполномоченным заказчиком проекта контракта

1. Уполномоченный заказчик в срок не более трех рабочих дней после дня получения от победителя аукциона подписанного им проекта контракта в порядке, предусмотренном томом 1, обязан проверить представленные победителем аукциона подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта на соответствие требованиям документации об аукционе.

2. Представленный победителем аукциона проект контракта должен быть оформлен в следующем порядке:

1) не содержит внесенных победителем аукциона каких-либо изменений (дополнений);

2) подписан победителем аукциона в порядке, установленном томом 1.

3. Представленное победителем аукциона обеспечение исполнения контракта должно полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения контракта, установленным пунктом 27 тома 1.

4. Контракт может быть заключен заказчиком не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона - часть 12 статьи 35 и часть 5 статьи 36 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона - часть 7 статьи 37 Закона).

5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

6. В случае если после завершения проверки уполномоченным заказчиком установлено, что подписанный проект контракта, обеспечение исполнения контракта полностью соответствуют требованиям  документации об аукционе, уполномоченный заказчик в срок не более одного рабочего дня после дня завершения проверки с соблюдением требования части 5 настоящего пункта тома 1 подписывает проект контракта (при условии, что уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти не приостановлено размещение заказов).

Подписанный контракт должен быть зарегистрирован в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга в срок не позднее трех рабочих дней после дня подписания уполномоченным заказчиком контракта.

Уполномоченный заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня регистрации контракта в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга обязан передать победителю аукциона извещение о подписании контракта и по акту один экземпляр подписанного уполномоченным заказчиком и зарегистрированного в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга контракта в порядке, установленном томом 1 для передачи победителю аукциона составленного проекта контракта.

7. В случае если по итогам проверки уполномоченным заказчиком установлено, что представленные победителем аукциона подписанный проект контракта и (или) обеспечение контракта не соответствуют требованиям документации об аукционе, уполномоченный заказчик в срок не более двух рабочих дней после дня завершения проверки составляет акт о несоответствии представленных победителем аукциона проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требованиям документации об аукционе (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах.

Акт подписывается юрисконсультом уполномоченного заказчика, должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, и утверждается руководителем уполномоченного заказчика. Акт хранится уполномоченным заказчиком не менее чем три года.

Уполномоченный заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня утверждения акта обязан направить победителю аукциона один экземпляр акта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К акту, который хранится уполномоченным заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком акта и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы), а также оригиналы подписанного проекта контракта и документов об обеспечении исполнения контракта, представленных победителем аукциона.

8. Победитель аукциона обязан в срок не более трех рабочих дней после дня получения акта устранить все замечания к проекту контракта и (или) обеспечению контракта, изложенные в акте, и представить уполномоченному заказчику исправленные проект контракта  и (или) обеспечение исполнения контракта в порядке, предусмотренном томом 1.

Исправленные проект контракта  и (или) обеспечение контракта подлежат проверке уполномоченным заказчиком в течение трех рабочих дней после дня получения уполномоченным заказчиком от победителя аукциона подписанного им проекта контракта и (или) обеспечения контракта.

В случае если победителем аукциона проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта полностью приведены в соответствие с документацией об аукционе уполномоченный заказчик подписывает проект контракта и осуществляет иные предусмотренные томом 1 действия в порядке, предусмотренном настоящим пунктом тома 1.

9. В случае если победителем аукциона не представлены исправленные проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта, уполномоченный заказчик в первый рабочий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом тома 1 для представления победителем аукциона исправленных документов, начинает процедуру признания участника аукциона уклонившимся от заключения контракта.

10. В случае если проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта, повторно представленные победителем аукциона, не приведены в соответствие с документацией об аукционе, уполномоченный заказчик  в первый рабочий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом тома 1 для проверки уполномоченным заказчиком исправленных документов, начинает процедуру признания участника аукциона уклонившимся от заключения контракта.

11. Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, несет ответственность за соблюдение порядка подписания контракта, предусмотренного настоящим пунктом тома 1.

29. Признание победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта

1. Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения контракта в следующих случаях:

1.1. Победитель аукциона, надлежащим образом извещенный о признании его победителем аукциона в порядке, установленном томом 1, не явился для получения составленного проекта контракта  для подписания;

1.2. Победитель аукциона, извещенный надлежащим образом о признании его победителем аукциона и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные томом 1, не передал уполномоченному заказчику  подписанный проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта в срок, установленный пунктом 28 тома 1, в т.ч. направил уполномоченному заказчику письменное обращение, содержащее сообщение об отказе  от заключения контракта или предложение о заключении контракта на условиях, не соответствующих заявке победителя аукциона или документации об аукционе;

1.3. Победитель аукциона, извещенный надлежащим образом о признании его победителем аукциона и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные томом 1, получивший акт о несоответствии представленных победителем аукциона проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требования документации об аукционе, не представил в срок, установленный томом 1, исправленные проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта;

1.4. Победитель аукциона извещенный надлежащим образом о признании его победителем аукциона и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные томом 1, получивший по правилам тома 1 акт о несоответствии представленных победителем аукциона проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требования документации об аукционе, представил в срок, установленный пунктом 31 тома 1, исправленные проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта, однако указанные документ (документы) не приведены в соответствие с документацией об аукционе.

2. Признание победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта в соответствии с настоящим пунктом тома 1, оформляется актом о признании участника торгов, для которого заключение контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения государственного контракта Санкт-Петербурга, утверждаемым организатором аукциона.

3. Акт о признании участника торгов, для которого заключение контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (далее – Акт), составляется и утверждается:

уполномоченным органом – в случае если организатором аукциона является уполномоченный орган;

государственным заказчиком Санкт-Петербурга первого уровня – в случае если организатором аукциона является государственный заказчик Санкт-Петербурга первого уровня;

государственным заказчиком Санкт-Петербурга второго уровня – в случае если организатором аукциона является государственный заказчик Санкт-Петербурга второго уровня.

4. Акт, составляемый  в соответствии с пунктом 1.1 части 1 настоящего пункта, утверждается только при обязательном наличии документов, подтверждающих направление уполномоченным заказчиком извещения и его получение адресатом в порядке, установленном томом 1 (уведомление о вручении, иные документы).

5. Акт, составляемый  в соответствии с пунктом 1.2 части 1 настоящего пункта, утверждается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1)  документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр составленного уполномоченным заказчиком проекта контракта, переданного победителю аукциона;

3)   один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1;

4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя аукциона на получение составленного проекта контракта, предусмотренные  томом 1.

6. Акт, составляемый  в соответствии с пунктом 1.3 части 1 настоящего пункта, утверждается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1;

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя аукциона на получение составленного проекта контракта, предусмотренные  томом 1;

4) один экземпляр акта передачи уполномоченному заказчику победителем аукциона подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1;

5) подписанный проект контракта, обеспечение исполнения контракта, представленные победителем аукциона уполномоченному заказчику в соответствии томом 1;

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем аукциона проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требованиям документации об аукционе, оформленный в соответствии  с томом 1;

7) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком акта о несоответствии представленных победителем аукциона проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требованиям документации об аукционе и его получение адресатом (уведомление о вручении).

7. Акт, составляемый  в соответствии с пунктом 1.4 части 1 настоящего пункта, утверждается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1;

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя аукциона на получение составленного проекта контракта, предусмотренные  томом 1;

4) один экземпляр акта передачи уполномоченному заказчику победителем аукциона подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1;

5) подписанный проект контракта, обеспечение исполнения контракта, представленные победителем аукциона уполномоченному заказчику в соответствии с томом 1;

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем аукциона проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требованиям документации об аукционе, оформленный в соответствии с томом 1;

7) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком акта о несоответствии представленных победителем аукциона проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требованиям документации об аукционе и его получение адресатом (уведомление о вручении);

8) повторный акт передачи уполномоченному заказчику победителем аукциона подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1;

9) исправленные проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта, представленные уполномоченному заказчику победителем аукциона в порядке, установленном томом 1.

8. Акт составляется в двух экземплярах.

Акт должен содержать сведения о месте, дате и времени его составления, об участнике, который уклоняется от заключения контракта, подробные сведения о фактах, являющихся основанием для признания участника уклонившимся от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

К акту приобщаются оригиналы документов, подтверждающие факты, являющиеся основанием для признания участника уклонившимся от заключения контракта, предусмотренные настоящим пунктом тома 1.

Акт хранится не менее чем три года.

9.  В случае если в соответствии с настоящим пунктом тома 1 имеются основания для признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта и организатором аукциона является уполномоченный орган, государственный заказчик Санкт-Петербурга первого уровня представляет в срок не позднее трех рабочих дней со дня возникновения оснований для признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта в уполномоченный орган проект акта и пакет документов, предусмотренных настоящим пунктом тома 1, в порядке, предусмотренном регламентом уполномоченного органа, для рассмотрения уполномоченным органом вопроса о признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Уполномоченный орган принимает решение о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта в порядке, установленном регламентом уполномоченного органа.

10. В случае если в соответствии с настоящим пунктом тома 1 имеются основания для признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта и организатором аукциона является государственный заказчик Санкт-Петербурга первого уровня, Акт составляется и утверждается государственным заказчиком Санкт-Петербурга первого уровня в срок не позднее трех рабочих дней со дня возникновения оснований для признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Акт подписывается руководителем юридической службы (юрисконсультом) государственного заказчика Санкт-Петербурга первого уровня,  должностным лицом уполномоченного заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, руководителем структурного подразделения, ответственного за размещение государственного заказа Санкт-Петербурга, и утверждается только руководителем исполнительного или иного органа государственной власти Санкт-Петербурга, являющегося государственным заказчиком Санкт-Петербурга первого уровня, или лицом, исполняющим его обязанности.

11. В случае если в соответствии с настоящим пунктом тома 1 имеются основания для признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта и организатором аукциона является государственный заказчик Санкт-Петербурга второго уровня, Акт составляется и утверждается государственным заказчиком Санкт-Петербурга второго уровня в срок не позднее трех рабочих дней со дня возникновения оснований для признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Акт подписывается руководителем юридической службы (юрисконсультом) государственного заказчика Санкт-Петербурга второго уровня, должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, руководителем структурного подразделения, ответственного за размещение государственного заказа Санкт-Петербурга, и утверждается только руководителем государственного заказчика Санкт-Петербурга второго уровня, или лицом, исполняющим его обязанности.

Акт перед утверждением руководителем государственного заказчика Санкт-Петербурга второго уровня должен быть обязательно письменно согласован руководителем юридической службы (юрисконсультом) государственного заказчика Санкт-Петербурга первого уровня и руководителем исполнительного или иного органа государственной власти Санкт-Петербурга, являющегося соответствующим государственным заказчиком Санкт-Петербурга первого уровня, или лицом, исполняющим его обязанности.

#### 12. Изменение порядка признания победителя аукциона уклонившимся от заключении контракта, установленного настоящим пунктом  тома 1, не допускается.

#### Ответственность за соблюдение порядка признания победителя аукциона уклонившимся от заключении контракта несет руководитель организатора аукциона.

30. Последствия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта

1. Один экземпляр утвержденного организатором аукциона акта о признании участника торгов, для которого заключение контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (далее – Акт), организатор аукциона в срок не позднее одного рабочего дня после дня утверждения акта обязан направить победителю аукциона по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К акту, который хранится организатором аукциона, приобщаются документы, подтверждающие направление акта и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы).

#### 2. Акт подлежит обязательному размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня со дня утверждения Акта.

#### 3. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные победителем аукциона в качестве обеспечения заявки, организатором аукциона победителю аукциона не возвращаются и перечисляются в доход бюджета Санкт-Петербурга.

#### Организатор аукциона принимает решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки победителем аукциона, признанным уклонившимся от заключения контракта, в доход бюджета Санкт-Петербурга не ранее чем через пять рабочих дней и не позднее чем через десять рабочих дней со дня размещения Акта на официальном сайте.

Решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки победителем аукциона, в доход бюджета Санкт-Петербурга оформляется правовым актом уполномоченного органа или заказчика.

4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся в порядке, установленном томом 1, уполномоченный заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня утверждения акта обязан начать процедуру заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта, в порядке и по основаниям, установленным томом 1 для признания уклонившимся от заключения контракта победителя аукциона.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта, денежные средства, внесенные указанным участником аукциона, в качестве обеспечения заявки, организатором аукциона данному лицу не возвращаются и перечисляются в доход бюджета Санкт-Петербурга.

5. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или участника, признанного единственным участником аукциона, от заключения контракта, аукцион считается несостоявшимся.

31. Отказ от заключения контракта с победителем аукциона

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, уполномоченный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Документами, подтверждающими факты, являющиеся основанием для отказа от заключения контракта в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона, являются официальные документы арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и иных государственных органов в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

3. Решение об отказе от заключения контракта с победителем аукциона принимается заказчиком в соответствии с Законом.

.

### Раздел 6.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

32. Изменение предусмотренных контрактом количества товаров

1. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

2. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Изменение объема работ, услуг при изменении потребности в работах, услугах при проведении аукциона Законом запрещается.

33. Перемена лиц при исполнении контракта

1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

|  | Утверждаю Глава Местной администрации г. Павловска ___________________ З.В. Гежа ____ июля 2010 г. |
| --- | --- |

ТОМ 2

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

на право заключения

муниципального контракта

на выполнение работ

по благоустройству территории города павловска

в 2010 году

специальнАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории города Павловска в 2010 году по двум лотам.

Лот №1.

Текущий ремонт придомовой территории и территории дворов муниципального образования г. Павловска по адресам:

- г. Павловск, ул. Горная, д.12

Лимит финансирования: 3 260 393 рубля 60 копеек,

- г. Павловск, ул. Васенко, д.18.

Лимит финансирования: 686 706 рублей 42 копейки,

- г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 14/10.

Лимит финансирования: 846 656 рублей 25 копеек.

Текущий ремонт проездов по адресам:

- г. Павловск, ул. Клубная,

- г. Павловск, ул. Пионерская,

- г. Павловск, ул. 1-я Советская, д.18,

- г. Павловск, ул. Толмачёва, д.7, д.11.

Лимит финансирования: 779 463 рубля 95 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1:

5 573 220 рублей 22 копейки.

Лот №2.

Текущий ремонт покрытия дорожного полотна по адресу:

- г. Павловск, ул. Правды.

Лимит финансирования: 1 774 960 рублей 34 копейки

Текущий ремонт покрытия дорожного полотна по адресам:

- г. Павловск, ул. Просвещения,

- г. Павловск, дорога на нефтебазу.

Лимит финансирования: 410 294 рубля 54 копейки

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2:

2 185 254 рубля 88 копеек

### 2. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее – том 1), утвержденный  распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 27.12.2005 № 97-р «Об утверждении методических требований к документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга» (в действующей редакции);

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание;

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта.

3. Сведения о заказчике

Заказчик: Местная администрация города Павловска,

Место нахождения и почтовый адрес: 196620, Санкт-Петербург,

г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16

Банковские реквизиты: ИНН 7822005565 КПП 782001001

ОКАТО 40294502000

УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация г. Павловска,

л/с 03723002110)

счет № 40204810100000000212 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург,

БИК 044030001

Контактное лицо: Нефедов Юрий Юрьевич

контактный телефон: 452-20-13, факс: 465-17-73

адрес электронной почты: info@omsu-pavlovsk.spb.ru

Специализированная организация: не привлекается

Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта :

Главный специалист – юрист Местной администрации г. Павловска

Вахитов Евгений Ильдарович

адрес электронной почты: info@omsu-pavlovsk.spb.ru

рабочий телефон: 452-21-19

место нахождения и почтовый адрес: 196620, Санкт-Петербург,

г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16

2. Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является единая комиссия Местной администрации города Павловска по размещению муниципального заказа.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии

с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона

1. Требования не установлены.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

1. Участник представляет обеспечение заявки в размере:

по Лоту № 1: в размере – 278 000,00 руб.

по Лоту № 2: в размере – 109 000,00 руб.

2. Участник перечисляет вышеуказанную сумму, указанную в пункте 5 тома 2, на счет не позднее чем за пять дней до окончания срока приема заявок:

Получатель:

Местная администрация города Павловска

ИНН 7822005565 КПП 782001001

Банковские реквизиты:

Бюджетный счет 40302810804550046041

к/с 30101810200000000801

в Санкт-Петербургском фБанка «Возрождение» (ОАО) ДО «Царскосельский»

БИК 044030801

3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать следующую информацию:

Назначение платежа: Перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе* («*» указывать номер Лота и наименование предмета аукциона в соответствии с документацией об аукционе).

6. Требование обеспечения исполнения контракта

1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом:

По Лоту № 1 в размере – 1 671 000,00 руб.

По Лоту № 2 в размере – 764 000,00 руб.

Заказчик устанавливает, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

2. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6 тома 2, на счет:

Получатель:

Местная администрация города Павловска

ИНН 7822005565 КПП 782001001

Банковские реквизиты:

Бюджетный счет 40302810804550046041

к/с 30101810200000000801

в Санкт-Петербургском фБанка «Возрождение» (ОАО) ДО «Царскосельский»

БИК 044030801

3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения контракта, должен содержать следующую информацию:

Назначение платежа: Перечисление обеспечения исполнения муниципального контракта* («*» указывать наименование предмета аукциона в соответствии с документацией об аукционе).

4. Договор залога денежных средств должен содержать следующие условия исполнения залогодателем своих обязательств:

а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный срок выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.

7. Документы, входящие в состав заявки

Заявка должна строго соответствовать требованиям пунктов 8-9 тома 1. Все указанные в пункте 7 тома 2 документы представляются на каждый лот отдельно.

Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы:

1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме приложения № 1 к тому 2);

2. Документы, подтверждающие правовой статус участника,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», «г», «д» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона, пунктами 12-18 тома 1;

3. Форма  «Сведения об участнике аукциона» (по форме приложения № 2 к тому 2);

4. Документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

5. Форма «Предложение о качестве работ» (по форме приложения № 5 к тому 2).

8. Место, даты начала и окончания подачи заявок

1. Местом подачи участниками заявок является Местная администрация города Павловска, Санкт-Петербург, г.Павловск, переулок Песчаный, д.11/16, комн. 9 а.

2. Дата начала подачи заявок: 19 июля 2010 г.

3. Дата окончания подачи заявок: 09 августа 2010 г.

9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе

1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 19 июля 2010 г.

2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 03 августа 2010 г.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок

1. Местом начала рассмотрения заявок является: Местная администрация города Павловска, Санкт-Петербург, г.Павловск, переулок Песчаный, д.11/16, комн. 9 а.

2. Рассмотрение заявок начнется: 11 августа 2010 г., 10:30.

11. Место, дата и время проведения аукциона

1. Местом проведения аукциона является: Местная администрация города Павловска, Санкт-Петербург, г.Павловск, переулок Песчаный, д.11/16, комн. 9 а.

2. Аукцион будет проводиться: 18 августа 2010г., 11:30

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям  уголовно-исполнительно системы и (или) организациям инвалидов.

Преимущества не установлены

Приложение № 1 к тому 2

Опись входящих в состав заявки документов

(на каждый лот отдельно)

Участник подтверждает, что для участия в аукционе (лоте) (наименование аукциона, наименование и номер лота указывается участником) участником  в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов | Номер листа |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 к тому 2

Форма  «Сведения об участнике аукциона»

для участия в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории города Павловска в 2010 году

по лоту_______ (указать наименование и номер лота)

(на каждый лот отдельно)

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица |  |
| 1.3. Почтовый адрес |  |
| 1.4. Место нахождения |  |
| 1.5. Контактный телефон |  |

Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |

2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным                      в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ                               «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица                              и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

#### 3. Участник подтверждает, что представил в порядке, установленном документацией об аукционе, на счет организатора аукциона денежные средства в качестве обеспечения заявки (далее - обеспечение заявки).

Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).

Приложение № 3  к тому 2

Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона (в составе заявки)

(на каждый лот отдельно)

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления

(например, Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника - физического лица,  в т. ч. индивидуального предпринимателя), в лице ___________________(указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона (наименование и номер лота) на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона (наименование и номер лота) в соответствии с наименованием аукциона (лота), указанным в томе 2 документации                   об аукционе), в том числе с правом подписания заявки  на участие в аукционе и непосредственного участия в аукционе.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица

Приложение № 4 к тому 2

Образец доверенности на право участия в аукционе

(на каждый лот отдельно)

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления

(например, Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника - физического лица,  в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соответствии с наименованием  аукциона (лота), указанным в томе 2 документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица

Приложение № 5 к тому 2

Предложение о качестве работ

(на каждый лот отдельно)

Наименование аукциона  __________

Наименование лота__________

№ лота _____________________

|  | В соответствии с предложением участника |
| --- | --- |
| № п/п | Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического задания, по которым участник предлагает отличные технические (технологические) решения и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование) | Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам техническим (технологическим) решениям, а также характеристик материалов (комплектующих и оборудованию), используемым участником при выполнении работ | Фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Примечание:

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие                                 и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее «Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании                с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником  не заполняются.

2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.

3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ (оказываемых услуг) качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.

|  | Утверждаю Глава Местной администрации г. Павловска ______________ З.В. Гежа ___ июля 2010г. |
| --- | --- |

ТОМ 3

документациЯ об аукционе

для проведения открытого аукциона

на право заключения

муниципального контракта

на выполнение работ

по благоустройству территории города павловска

в 2010 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территории города Павловска в 2010 году по двум лотам.

Лот №1.

Текущий ремонт придомовой территории и территории дворов муниципального образования г. Павловска по адресам:

- г. Павловск, ул. Горная, д.12

Лимит финансирования: 3 260 393 рубля 60 копеек,

- г. Павловск, ул. Васенко, д.18.

Лимит финансирования: 686 706 рублей 42 копейки,

- г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 14/10.

Лимит финансирования: 846 656 рублей 25 копеек.

Текущий ремонт проездов по адресам:

- г. Павловск, ул. Клубная,

- г. Павловск, ул. Пионерская,

- г. Павловск, ул. 1-я Советская, д.18,

- г. Павловск, ул. Толмачёва, д.7, д.11.

Лимит финансирования: 779 463 рубля 95 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1:

5 573 220 рублей 22 копейки.

Лот №2.

Текущий ремонт покрытия дорожного полотна по адресу:

- г. Павловск, ул. Правды.

Лимит финансирования: 1 774 960 рублей 34 копейки

Текущий ремонт покрытия дорожного полотна по адресам:

- г. Павловск, ул. Просвещения,

- г. Павловск, дорога на нефтебазу.

Лимит финансирования: 410 294 рубля 54 копейки

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2:

2 185 254 рубля 88 копеек

2. Цели и правовое основание для поставки товара

(выполнения работ, оказания услуг)

1. Целями данной закупки является: текущий ремонт придомовой территории и территории дворов на территории муниципального образования города Павловска.

2. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) являются адресные программы расходования средств по целевым статьям местного бюджета города Павловска на 2010 год «Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, проведение мер по уширению территории дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования», «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования города Павловска, в соответствии с перечнем утверждённым Правительством Санкт-Петербурга».

3. Источник финансирования муниципального заказа

1. Источник финансирования: Местный бюджет г. Павловска на 2010 год.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Стоимость фактически выполненных работ по контракту определяется на основании текущей стоимости строительно монтажных работ и стоимости иных затрат, неотносящихся к строительно-монтажным работам.

2. Определение текущей стоимости строительно – монтажных работ следует осуществлять в уровне цен, приходящемся на месяц подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), на основании индексов пересчёта сметной стоимости строительства, утверждённых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на данный период.

3. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно – монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтверждённым сведениям исполнителя по государственнному контракту, но не выше стоимости, принятой в смете муниципального контракта.

4. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

5. Оплата осуществляется в соответствии с предъявленными счетами, счет-фактурами и актами КС-2 и КС-3, при наличии выделенных ассигнований. Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ, не позднее 31 декабря 2010 года.

6. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Местом выполнения работ является: территория муниципального образования г. Павловска.

2. Начало выполнения работ по контракту: с даты регистрации муниципального контракта в Реестре муниципальных контрактов.

3. Окончание выполнения работ по контракту: не позднее 31.10.2010 года.

6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована и утверждена заказчиком на основании сметы, составленной в соответствии с действующими нормативно- методическими документами в области ценообразования:

1) Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (постановление ГК РФ СЖКК №15/1 от 05.03.2004 г.);

2) Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 (постановление Госстроя России №6 от 12.01.2004 г.);

3) Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 (постановление ГК РФ СЖКК №15 от 28.02.2001 г.);

4) Территориальная сметно- нормативная база Санкт- Петербурга- ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1.» (распоряжение КЭРППиТ №860-р от 01.10.2008 г.);

5) Индексы пересчета сметной стоимости строительства на июнь 2009 года (КЭРППиТ №303-р от 29.04.2009 г.).

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемых заказчиком в томе 3 смет (Приложение №2 к тому 3) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Стоимость работ (цена контракта) рассчитывается заказчиком как начальная (максимальная) цена, указанная заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной) цены.

# Раздел 2. Требования к работам, являющимся

# предметом аукциона

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с техническим заданием и сметной документацией, определяющими объём и содержание работ, являющимися неотемлемой частью тома 3 (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  к Тому 3) и утверждёнными заказчиком.

Сметная документация заказчика составлена в соответствии с приложением 2 к    МДС 81-35.2004

8. Требования к качеству и безопасности работ

1. Качество и безопасность  работ должны соответствовать условиям контракта   (Том 4).

2. Обязательно выполнение подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и  требованиями Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт- Петербурга, утвержденных распоряжением ГАТИ от 22.01.2008г. № 4 «Об утверждении Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга».

3. Работы выполняются из материалов изделий и конструкций имеющих сетификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Работы выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Подрядчик должен обеспечить при выполнении работ соблюдение требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий».

2. Строительные материалы, используемые в процессе производства работ, должны  соответствовать требованиям качества ГОСТ.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

- Ведение технического надзора за выполнением работ по текущему ремонту придомовой территории и территории дворов, текущему ремонту проездов и покрытия дорожного полотна ведёт сторонняя организация.

2. Подрядчик обязан за 24 часа до освидетельствования скрытых работ официально вызывать представителей технического надзора и заказчика.

3. Подрядчик должен за 3 (три) календарных дня до официальной приемки работ  представить техническому надзору и заказчику на проверку акт приемки выполненных работ (форме КС-2) с приложением актов скрытых работ.

4. При приемке работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные схемы по объектам, журнал производства работ, исполнительную и иную документацию, относящуюся к выполненным работам.

5. Подрядчик совместно с техническим надзором и заказчиком несут солидарную ответственность за соответствие принятых объемов работ и применение материалов надлежащего качества.

6. Окончательная приемка работ проводится комиссией, созданной заказчиком, в срок, установленный по согласованию с подрядчиком и техническим надзором.

7. В случае выявления заказчиком дефектов работ как в момент приемки работ, так и в течение гарантийного срока, составляется совместный акт, устанавливающий причины дефектов и при необходимости, обязывающий подрядчика устранить дефекты за его счет и в течение 10 (десяти) календарных дней.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 60 месяцев со дня приёмки работ по акту.

Раздел 4. Требования к порядку заполнения участником формы «Предложение о качестве работ (услуг)»

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник в графе 3 формы указывает следующее «Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2 и 4 участником  не заполняются.

2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики, позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.

3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае  не заполняется.

Раздел 5. Перечень приложений к тому 3, являющихся

его неотъемлемой частью

1. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Техническое задание

2. Приложения № 7, 8, 9, 10, 11, 12. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (сметная документация заказчика).

Приложение № 1 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной Администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

# Техническое задание

на текущий ремонт придомовой территории и территории двора

по адресу: г. Павловск, ул. Горная, д.12

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических отмостка (135,0 м2) | М2 | 135,0 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических подходы к парадным (55,0 м2) | М2 | 55,0 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под уширение толщ. 58 см (713,0 м2 х 0,58 м = 413,54 м3) | М3 | 413,54 |  |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под набивное покрытие площадки и дорожек толщ. 35 см (195,0 м2 + 155,0 м2 = 350,0 м2 х 0,35 м = 122,5 м3) | М3 | 122,5 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную под бортовые камни: (440,0 м х 0,3 х 0,33 = 43,56 м3; 319,5 м х 0,3 х 0,25 = 23,96 м3) | М3 | 67,52 |  |
| 6 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см проезд (699,0 м2) | М2 | 699,0 |  |
| 7 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала под проезд (699,0 м2) | М2 | 699,0 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщ. 30 см (713,0 м2 х 0,3 м = 213,9 м3) | М3 | 213,90 |  |
|  | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | М3 | 235,29 |  |
| 9 | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мпа (кгс/см2)): однослойных под уширение (713,0 м2) | М2 | 713,0 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 10-20 мм | 21,18 | 10,695 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм | 266,868 | 179,676 |  |
| 10 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала под отмостку (135,0 м2) | М2 | 135,0 |  |
| 11 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала под подходы к парадным (55,0 м2) | М2 | 55,0 |  |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под набивное покрытие толщ. 20 см (195,0 м2 х 0,20 м = 39,0 м3) площадка и (155,0 м2 х 0,20 м = 31,0 м3) дорожки | М3 | 70,0 |  |
|  | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | М3 | 77,0 |  |
| 13 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см под площадку и дорожки (195,0 м2 + 155,0 м2 = 350,0м2) | М2 | 350,0 |  |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см под бортовой камень (440,0 м/п х 0,3 х 0,1 = 13,2 м3; 319,5 м/п х 0,2 х 0,1 = 6,39 м3) | М3 | 19,59 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | М3 | 24,6834 |  |
| 15 | Камни бортовые БР 100.30.15 | м | 440,0 |  |
| 16 | Камни бортовые БР 100.20.8 | м | 319,5 |  |
| 17 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см проезд и уширение (699,0 м2 + 713,0 м2 = 1412,0 м2) | М2 | 1412,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, горячая пористая крупнозернистая | тн | 131,4572 |  |
| 18 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к норме 27-06-031-01 до толщ. 8 см | М2 | 1412,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Б, горячая плотная мелкозернистая | тн | 136,6816 |  |
| 19 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" малых типоразмеров толщиной слоя 5 см подходы (55,0 м2) | М2 | 55,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Г, горячая плотная песчаная | тн | 6,4845 |  |
| 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см отмостка (135,0 м2) | М2 | 135,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Г, горячая плотная песчаная | тн | 14,3235 |  |
| 21 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (1700,0 м2) | М2 | 1700,0 |  |
| 22 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | М2 | 1700,0 |  |
|  | Райграс | кг | 34,0 |  |
| 23 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (135,0 м2+55,0 м2 = 190,0 м2х 0,04 м х 2,2 х 0,9 = 15,05 тн) от фрезерования: (699,0 м2 х 0,1 м х 2,2 х 0,9 = 138,40 тн) | тн | 153,45 |  |
|  | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (135,0 м2+55,0 м2 = 190,0 м2х 0,04 м х 2,2 х 0,9 = 15,05 тн) от фрезерования: (699,0 м2 х 0,1 м х 2,2 х 0,9 = 138,40 тн) | тн | 153,45 |  |
|  | Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) от разработки грунта (67,52 м3 х 1,1 х 0,9 = 66,84 тн) | тн | 66,84 |  |
|  | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 от разработки грунта (413,54 м3 + 122,5 м3 + 67,52 м3 = 603,56 м3 х 1,1 х 0,9 = 597,52 тн) | тн | 597,52 |  |

Приложение № 2 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

# Техническое задание

на текущий ремонт придомовой территории и территории двора

по адресу: г. Павловск, ул. Васенко, д. 18

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под уширение толщ. 58 см (105,0 м2 х 0,58 м = 60,9 м3) | М3 | 60,9 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под набивное покрытие площадки и дорожек толщ. 35 см (264,0 м2 + 183,0 м2 = 447,0 м2 х 0,35 м = 156.45 м3) | М3 | 156,45 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную под бортовые камни: (31,0 м х 0,3 х 0,33 = 3,07 м3; 243,0 м х 0,3 х 0,25 = 18,22 м3) | М3 | 21,29 |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщ. 30 см (105,0 м2 х 0,3 м = 31,5 м3) | М3 | 31,5 |  |
|  | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | М3 | 34,65 |  |
| 5 | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мпа (кгс/см2)): однослойных под уширение (105,0 м2) | М2 | 105,0 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 10-20 мм | М3 | 1,575 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм | М3 | 26,46 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под набивное покрытие толщ. 20 см (264,0 м2 х 0,20 м = 52,8 м3) площадка и (183,0 м2 х 0,20 м = 36,6 м3) дорожки | М3 | 89,4 |  |
|  | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | М3 | 98,34 |  |
| 7 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см под площадку и дорожки (264,0 м2 + 183,0 м2 = 447,0 м2) | М2 | 447,0 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см под бортовой камень (31,0 м/п х 0,3 х 0,1 = 0,93 м3; 243,0 м/п х 0,2 х 0,1 = 4,86 м3) | М3 | 5,79 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | М3 | 7,2954 |  |
| 9 | Камни бортовые БР 100.30.15 | м | 31,0 |  |
| 10 | Камни бортовые БР 100.20.8 | м | 243,0 |  |
| 11 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см уширение (105,0 м2) | М2 | 105,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, горячая пористая крупнозернистая | тн | 9,7755 |  |
| 12 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к норме 27-06-031-01 до толщ. 8 см | М2 | 105,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Б, горячая плотная мелкозернистая | тн | 10,164 |  |
| 13 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (350,0 м2) | М2 | 350,0 |  |
| 14 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | М2 | 350,0 |  |
|  | Райграс | кг | 7,0 |  |
| 15 | Погрузочные работы: от разработки грунта (21,29 м3 х 1,1 х 0,9 = 21,08 тн) | тн | 21,08 |  |
| 16 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 от разработки грунта (60,9 м3 + 156,45 м3 + 21,29 м3 = 238,64 м3 х 1,1 х 0,9 = 236,25 тн) | тн | 236,25 |  |

Приложение № 3 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

# Техническое задание

на текущий ремонт придомовой территории и территории двора

по адресу: г. Павловск, ул. Берёзовая, д.14/10

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (89,0 м2) | М2 | 89,0 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под уширение толщ. 58 см (120,0 м2 х 0,58 м = 69,6 м3) | М3 | 69,6 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под тротуарную плитку толщ. 41 см (89,0 м2 х 0,41 м = 36,49 м3) | М3 | 36,49 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную под бортовые камни: (40,0 м х 0,3 х 0,33 = 3,96 м3; 114,0 м х 0,3 х 0,25 = 8,55 м3) | М3 | 12,51 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщ. 30 см (120,0 м2 х 0,3 м = 36,0 м3) | 1 м3 | 36,0 |  |
|  | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | м3 | 39,6 |  |
| 6 | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мпа (кгс/см2)): однослойных под уширение (120,0 м2) | М2 | 120,0 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 10-20 мм | М3 | 1,8 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм | М3 | 30,24 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под плитку толщ. 20 см (89,0 м2 х 0,2 м = 17,8 м3) | М3 | 17,8 |  |
|  | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | М3 | 19,58 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под плитку толщ. 15 см (89,0 м2 х 0,15 м = 13,35 м3) | М3 | 13,35 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | М3 | 16,821 |  |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см под бортовой камень (40,0 м/п х 0,3 х 0,1 = 1,2 м3; 114,0 м/п х 0,2 х 0,1 = 2,28 м3) | М3 | 3,48 |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | М3 | 4,3848 |  |
| 10 | Камни бортовые БР 100.30.15 | м | 40,0 |  |
| 11 | Камни бортовые БР 100.20.8 | м | 114,0 |  |
| 12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см уширение (нижний слой) 120,0 м2 | М2 | 120,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, горячая пористая крупнозернистая | тн | 11,172 |  |
| 13 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к норме 27-06-031-01 до толщ. 8 см | М2 | 120,0 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Б, горячая плотная мелкозернистая | тн | 11,616 |  |
| 14 | Устройство покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения: тротуаров до 2 м (89,0 м2) | М2 | 89,0 |  |
|  | Плитки тротуарные толщ. 60 мм серые | М2 | 92,649 |  |
| 15 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (300,0 м2) | М2 | 300,0 |  |
| 16 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | М2 | 300,0 |  |
|  | Райграс | кг | 6,0 |  |
| 17 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 1,0 |  |
| 18 | Погрузочные работы: Дрова (0,17х1,6 = 0,272 тн) | тн | 0,272 |  |
| 19 | Разгрузочные работы: Дрова (0,17х1,6 = 0,272 тн) | тн | 0,272 |  |
| 20 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1 | тн | 0,272 |  |
| 21 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную от разборки плит (89,0 м2 х 0,08 м х 2,4 х 0,9 = 15,38 тн) | тн | 15,38 |  |
| 22 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1 | тн | 15,38 |  |
| 23 | Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (12,51 м3 х 1,1 х 0,9 = 12,38 тн) | тн | 12,38 |  |
| 24 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 от разработки грунта (69,60 м3 + 36,49 м3 + 12,51 м3 = 118,60 м3 х 1,1 х 0,9 = 117,41 тн)) | тн | 117,41 |  |

Приложение № 4 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

# Техническое задание

на текущий ремонт проездов по адресам:

г. Павловск, ул. Клубная, г. Павловск, ул. Пионерская,

г. Павловск, ул.1-я Советская, д. 18, г. Павловск, ул. Толмачёва, д.7, д.11.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская (угол с ул. Александра Матросова) |
| 1 | Фрезерование дорожного покрытия ср.слоем с вывозом на 25 км. | 12см | м2 | 88,0 |
| 2 | Устройство нижнего слоя покрытия К/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 7см | м2 | 88,0 |
| 3 | Устройство верхнего слоя покрытия из М/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 5см | м2 | 88,0 |
| ул. Клубная ( от ул. Александра Матросова до тупика) |
| 4 | Фрезерование дорожного покрытия ср.слоем с вывозом на 25 км. | 12см | м2 | 340,0 |
| 5 | Устройство нижнего слоя покрытия К/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 7см | м2 | 340,0 |
| 6 | Устройство верхнего слоя покрытия из М/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 5см | м2 | 340,0 |
| ул.1-я Советская, д.18 |
| 7 | Фрезерование дорожного покрытия ср.слоем с вывозом на 25 км. | 12см | м2 | 30,0 |
| 8 | Устройство нижнего слоя покрытия К/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 7см | м2 | 30,0 |
| 9 | Устройство верхнего слоя покрытия из М/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 5см | м2 | 30,0 |
| ул.Толмачева, д.11, д.13 |
| 10 | Фрезерование дорожного покрытия ср.слоем с вывозом на 25 км. | 12см | м2 | 72,0 |
| 11 | Устройство нижнего слоя покрытия К/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 7см | м2 | 72,0 |
| 12 | Устройство верхнего слоя покрытия из М/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 5см | м2 | 72,0 |

Приложение № 5 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

# Техническое задание

на текущий ремонт покрытия дорожного полотна по адресу:

г. Павловск, ул. Правды (на участке от ул. Конюшенная до ул. Екатерининская)

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проезжая часть Землянные работы |
| 1 | Выборка грунта слоем под устройство конструкции дорожной одежды | 56 см | м2 | 1147,2 |
| Устройство основания |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка | 30 см | м2 | 1147,2 |
| 3 | Устройство основания из гранитного щебня М 1000 фр. 40-70, с расклинцовкой гранитным щебнем М 1000 фр. 10-20 | 17 см | м2 | 1147,2 |
| Асфальтобетонное покрытие |
| 4 | Устройство нижнего слоя покрытия из а/б смеси горячей крупнозернистой плотной тип Б М I, толщ.слоя 5см | 5 см | м2 | 1147,2 |
| 5 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси горячей мелкозернистой плотной тип Б М I, толщ. слоя 4 см | 4 см | м2 | 1147,2 |
| Газон |
| 6 | Восстановление после производства работ с добавлением растительного слоя земли 15 см и посев газонных трав | 15 см | м2 | 382,4 |
| Перевозка грузов |
| 7 | Перевозка грунта на 25 км.( грунт 642,4м3*1,1) | т. | 706,6 |

Приложение № 6 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

# Техническое задание

на текущий ремонт покрытия дорожного полотна по адресам:

г. Павловск, ул. Просвещения, г. Павловск, дорога на нефтебазу.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Просвещения (от ул. Садовая до ул. Госпитальная) |
| 1 | Профилировка оснований с добавлением нового материала: щебень |  | м2 | 640,0 |
| дорога на нефтебазу (от ул.Садовая до тупика) |
| 2 | Фрезерование дорожного покрытия ср.слоем с вывозом на 25 км. | 7см | м2 | 360,0 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия М/З плотной а/б смеси тип Б М1 средним слоем | 3см | м2/т | 360,0/4,2 |
| 4 | Устройство верхнего слоя покрытия из М/З плотной а/б смеси тип Б М1 | 7см | м2 | 360,0 |

Приложение № 7 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Смета в сумме: | 3260393,60 руб | Смету в сумме___________________руб |
|  |  | _____________________________________ |
|  |  | _____________________________________ |
| СМЕТА № 1 |
| На благоустройство территории по адресу: г. Павловск, ул. Горная, д.12 |
| Основание: ТЕР-2001СПб, ТЕРр-2001 СПб, Госэталон 1.1 ДИЗ №1, ДИЗ №2 |
| Составлена: в ценах на 01.06.2010 года по сборникам СПбГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен". |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материа лы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материа лы |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |
| №1 Разборка покрытий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-01-013-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических отмостка (135,0 м2) | 0,135 | 1463,84 | 877 | 0 | 197,62 | 79,22 | 118,4 | 0 |
|  | (0) |  | 1000 м2 | 586,84 | 190,28 |  |  |  | 25,69 |  |
| 2 | ТЕРр68-01-013-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических подходы к парадным (55,0 м2) | 0,055 | 1463,84 | 877 | 0 | 80,51 | 32,28 | 48,24 | 0 |
|  | (0) |  | 1000 м2 | 586,84 | 190,28 |  |  |  | 10,47 |  |
| ИТОГО: | 278,13 | 111,5 | 166,64 | 0 |
|  |  |  | 36,16 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 111,5*9,579 | 9,579 | 1068,06 |
| Машины и механизмы | 166,64*5,468 | 5,468 | 911,19 |
| Материалы | 0*4,068 | 4,068 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 1979,25 |
| Накладные расходы | (111,5+36,16)*9,579*0,98 | 0,98 | 1386,15 |
| Итого |  | 3365,4 |
| Сметная прибыль | (111,5+36,16)*9,579*0,6 | 0,6 | 848,66 |
| Итого |  | 4214,06 |
| №2 Разработка грунта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под уширение толщ. 58 см (713,0 м2 х 0,58 м = 413,54 м3) | 0,41354 | 5117,8235 | 3989,13 | 2116,42 | 51,71 | 2062,08 | 11,41 | 5,43 |
|  | (0) | ЗП=108,74*1,15; ЭММ=3989,13*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25 | 1000 м3 грунта | 108,74 | 522,82 |  |  | 270,26 | 33,09 | 17,11 |
| 2 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под набивное покрытие площадки и дорожек толщ. 35 см (195,0 м2 + 155,0 м2 = 350,0 м2 х 0,35 м = 122,5 м3) | 0,1225 | 5117,8235 | 3989,13 | 626,93 | 15,32 | 610,84 | 11,41 | 1,61 |
|  | (0) | ЗП=108,74*1,15; ЭММ=3989,13*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25 | 1000 м3 грунта | 108,74 | 522,82 |  |  | 80,06 | 33,09 | 5,07 |
| ИТОГО: | 2743,35 | 67,03 | 2672,92 | 7,04 |
|  |  |  | 350,32 | 22,18 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 67,03*9,579 | 9,579 | 642,08 |
| Машины и механизмы | 2672,92*5 | 5 | 13364,6 |
| Материалы | 3,41*4,43 | 4,43 | 15,11 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 14021,79 |
| Накладные расходы | (67,03+350,32)*9,579*0,81 | 0,81 | 3238,21 |
| Итого |  | 17260 |
| Сметная прибыль | (67,03+350,32)*9,579*0,425 | 0,425 | 1699,06 |
| Итого |  | 18959,06 |
| №3 Разработка грунта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под бортовые камни: (440,0 м х 0,3 х 0,33 = 43,56 м3; 319,5 м х 0,3 х 0,25 = 23,96 м3) | 0,6752 | 1687,76 | 0 | 1139,58 | 1139,58 | 0 | 154 | 119,58 |
|  | (0) | ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1467,62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1139,58 | 1139,58 | 0 | 119,58 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1139,58*9,579 | 9,579 | 10916,04 |
| Машины и механизмы | 0*5 | 5 | 0 |
| Материалы | 0*4,43 | 4,43 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 10916,04 |
| Накладные расходы | (1139,58+0)*9,579*0,68 | 0,68 | 7422,91 |
| Итого |  | 18338,95 |
| Сметная прибыль | (1139,58+0)*9,579*0,38 | 0,38 | 4148,09 |
| Итого |  | 22487,04 |
| №4 Устройство оснований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см проезд (699,0 м2) | 6,99 | 4731,44 | 3720,24 | 33072,77 | 487,13 | 32505,6 | 5,81 | 46,7 |
|  | (0) | ЗП=60,6*1,15; ЭММ=3720,24*1,25; ЗПм=83,51*1,25; ТЗТ=5,81*1,15; ТЗТм=9,09*1,25 | 100 м2 | 60,6 | 83,51 |  |  | 729,67 | 9,09 | 79,42 |
| 2 | ТЕРр68-01-009-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала под проезд (699,0 м2) | 0,699 | 17782,5325 | 4956,59 | 12429,99 | 693,96 | 4330,82 | 87,29 | 70,17 |
|  | (0) | ЗП=863,3*1,15; ЭММ=4956,59*1,25; ЗПм=890,4*1,25; ТЗТ=87,29*1,15; ТЗТм=56,89*1,25 | 1000 м2 площади основания | 863,3 | 890,4 |  |  | 777,99 | 56,89 | 49,71 |
| 3 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщ. 30 см (713,0 м2 х 0,3 м = 213,9 м3) | 2,139 | 2522,9565 | 1867,99 | 5396,6 | 378,96 | 4994,54 | 15,72 | 38,67 |
|  | (0) | ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 154,06 | 205,94 |  |  | 550,63 | 13,88 | 37,11 |
| 3.1 | 408-9040-009 | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | 235,29 | 247,8 |  | 58304,86 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мпа (кгс/см2)): однослойных под уширение (713,0 м2) | 0,713 | 4672,189 | 3346,56 | 3331,27 | 302,45 | 2982,62 | 36,96 | 30,31 |
|  | (0) | ЗП=368,86*1,15; ЭММ=3346,56*1,25; ЗПм=648,37*1,25; ТЗТ=36,96*1,15; ТЗТм=41,95*1,25 | 1000 м2 основания | 368,86 | 648,37 |  |  | 577,86 | 41,95 | 37,39 |
| 4.1 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 10-20 мм | 10,695 | 958,78 |  | 10254,15 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 4.2 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм (136,0 руб х 4,068 = 553,25 руб) | 134,757 | 553,25 |  | 74554,31 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-006 до толщ. 20 см | 0,713 | 1091,5625 | 174,65 | 778,28 | 0 | 778,28 | 0 | 0 |
|  | (0) | ЗП=0*1,15*5; ЭММ=174,65*1,25*5; ЗПм=37,2*1,25*5; Мат=0*5; ТЗТ=0*1,15*5; ТЗТм=2,51*1,25*5 | 1000 м2 основания | 0 | 37,2 |  |  | 165,77 | 2,51 | 11,19 |
| 5.1 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм | 44,919 | 553,25 |  | 24851,44 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр68-01-009-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала под отмостку (135,0 м2) | 0,135 | 17782,5325 | 4956,59 | 2400,64 | 134,03 | 836,42 | 87,29 | 13,55 |
|  | (0) | ЗП=863,3*1,15; ЭММ=4956,59*1,25; ЗПм=890,4*1,25; ТЗТ=87,29*1,15; ТЗТм=56,89*1,25 | 1000 м2 площади основания | 863,3 | 890,4 |  |  | 150,26 | 56,89 | 9,6 |
| 7 | ТЕРр68-01-009-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала под подходы к парадным (55,0 м2) | 0,055 | 17782,5325 | 4956,59 | 978,04 | 54,6 | 340,77 | 87,29 | 5,52 |
|  | (0) | ЗП=863,3*1,15; ЭММ=4956,59*1,25; ЗПм=890,4*1,25; ТЗТ=87,29*1,15; ТЗТм=56,89*1,25 | 1000 м2 площади основания | 863,3 | 890,4 |  |  | 61,22 | 56,89 | 3,91 |
| 8 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под набивное покрытие толщ. 20 см (195,0 м2 х 0,20 м = 39,0 м3) площадка и (155,0 м2 х 0,20 м = 31,0 м3) дорожки | 0,7 | 2522,9565 | 1867,99 | 1766,07 | 124,02 | 1634,49 | 15,72 | 12,65 |
|  | (0) | ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 154,06 | 205,94 |  |  | 180,2 | 13,88 | 12,15 |
| 8.1 | 408-9040-009 | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | 77 | 247,8 |  | 19080,6 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-07-007-03 | Устойство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см под площадку и дорожки (195,0 м2 + 155,0 м2 = 350,0м2) | 3,5 | 4966,7115 | 1006,38 | 17383,49 | 708,84 | 4402,91 | 19,06 | 76,72 |
|  | (0) | ЗП=176,11*1,15; ЭММ=1006,38*1,25; ЗПм=34,92*1,25; ТЗТ=19,06*1,15; ТЗТм=2,12*1,25 | 100 м2 | 176,11 | 34,92 |  |  | 152,78 | 2,12 | 9,28 |
| 10 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см под бортовой камень (440,0 м/п х 0,3 х 0,1 = 13,2 м3; 319,5 м/п х 0,2 х 0,1 = 6,39 м3) | 0,1959 | 4055,446 | 3012,16 | 794,46 | 53,9 | 737,6 | 24,19 | 5,45 |
|  | (0) | ЗП=239,24*1,15; ЭММ=3012,16*1,25; ЗПм=317,26*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 основания | 239,24 | 317,26 |  |  | 77,69 | 20,6 | 5,04 |
| 10.1 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | 24,6834 | 790,33 |  | 19508,03 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 4,4 | 3792,6765 | 80,08 | 16687,78 | 3976,7 | 440,44 | 76,08 | 384,96 |
|  | (0) | ЗП=785,91*1,15; ЭММ=80,08*1,25; ЗПм=11,2*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,72*1,25 | 100 м бортового камня | 785,91 | 11,2 |  |  | 61,6 | 0,72 | 3,96 |
| 11.1 | 403-9008-511 | Камни бортовые БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91 | 440 | 436,7 |  | 192148 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 3,195 | 3653,2375 | 80,08 | 11672,09 | 2887,63 | 319,82 | 76,08 | 279,54 |
|  | (0) | ЗП=785,91*1,15; ЭММ=80,08*1,25; ЗПм=11,2*1,25; Мат=2788,78*0,95; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,72*1,25 | 100 м бортового камня | 785,91 | 11,2 |  |  | 44,73 | 0,72 | 2,88 |
| 12.1 | 403-9008-523 | Камни бортовые БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91 | 319,5 | 196,33 |  | 62727,44 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 106691,48 | 9802,22 | 54304,31 | 964,24 |
|  |  |  | 3530,4 | 261,64 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 9802,22*9,579 | 9,579 | 93895,47 |
| Машины и механизмы | 54304,31*5,468 | 5,468 | 296935,97 |
| Материалы | 42584,94*4,068 | 4,068 | 173235,54 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 461428,83 |
| Итого |  | 1025495,81 |
| Накладные расходы | (9802,22+3530,4)*9,579*1,2 | 1,2 | 153255,8 |
| Итого |  | 1178751,61 |
| Сметная прибыль | (9802,22+3530,4)*9,579*0,81 | 0,81 | 103447,67 |
| Итого |  | 1282199,28 |
| №5 Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см проезд и уширение (699,0 м2 + 713,0 м2 = 1412,0 м2) | 1,412 | 9810,7895 | 8634,9375 | 13852,83 | 307,03 | 12192,53 | 19,1245 | 27 |
|  | (0) | ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 273,29 | 11,6 | 16,38 |
| 1.1 | 410-0021-006 | Асфальтобетонная смесь марка I, горячая пористая крупнозернистая | 131,4572 | 2378,17 |  | 312627,57 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к норме 27-06-031-01 до толщ. 8 см | 1,412 | 4120,488 | 4066,3 | 5818,13 | 76,51 | 5741,62 | 5,336 | 7,53 |
|  | (0) | ЗП=5,89*1,15*8; ЭММ=406,63*1,25*8; ЗПм=8,28*1,25*8; Мат=0*8; ТЗТ=0,58*1,15*8; ТЗТм=0,49*1,25*8 | 1000 м2 | 54,188 | 82,8 |  |  | 116,91 | 4,9 | 6,92 |
| 2.1 | 410-0002-007 | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Б, горячая плотная мелкозернистая | 136,6816 | 2605,18 |  | 356080,17 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-07-006-01 | Устойство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" малых типоразмеров толщиной слоя 4 см подходы (55,0 м2) | 0,055 | 9253,275 | 8062,3375 | 508,93 | 13,2 | 443,43 | 21,367 | 1,18 |
|  | (0) | ЗП=208,65*1,15; ЭММ=6449,87*1,25; ЗПм=162,13*1,25; ТЗТ=18,58*1,15; ТЗТм=9,66*1,25 | 1000 м2 | 239,9475 | 202,6625 |  |  | 11,15 | 12,075 | 0,66 |
| 4 | ТЕР27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-07-006-01 до толщ. 5 см | 0,055 | 782,338 | 766,675 | 43,03 | 0,86 | 42,17 | 1,541 | 0,08 |
|  | (0) | ЗП=6,81*1,15*2; ЭММ=306,67*1,25*2; ЗПм=6,09*1,25*2; Мат=0*2; ТЗТ=0,67*1,15*2; ТЗТм=0,36*1,25*2 | 1000 м2 | 15,663 | 15,225 |  |  | 0,84 | 0,9 | 0,05 |
| 4.1 | 410-0004-005 | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Г, горячая плотная песчаная | 6,4845 | 2875 |  | 18642,94 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-07-001-03 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см отмостка (135,0 м2) | 1,35 | 395,208 | 169,4125 | 533,53 | 186,56 | 228,71 | 11,7415 | 15,85 |
|  | (0) | ЗП=120,17*1,15; ЭММ=135,53*1,25; ЗПм=0,55*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 100 м2 покрытия | 138,1955 | 0,6875 |  |  | 0,93 | 0,05 | 0,07 |
| 5.1 | 410-0004-005 | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Г, горячая плотная песчаная | 14,3235 | 2875 |  | 41180,06 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 20756,45 | 584,16 | 18648,46 | 51,64 |
|  |  |  | 403,12 | 24,08 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 584,16*9,579 | 9,579 | 5595,67 |
| Машины и механизмы | 18648,46*5,894 | 5,894 | 109914,02 |
| Материалы | 1523,83*4,491 | 4,491 | 6843,52 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 728530,74 |
| Итого |  | 850883,95 |
| Накладные расходы | (584,16+403,12)*9,579*1,2 | 1,2 | 11348,59 |
| Итого |  | 862232,54 |
| Сметная прибыль | (584,16+403,12)*9,579*0,81 | 0,81 | 7660,3 |
| Итого |  | 869892,84 |
| №6 Устройство газонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (1700,0 м2) | 17 | 2021,66 | 0 | 34368,22 | 7593,22 | 0 | 40 | 782 |
|  | (0) | ЗП=388,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 388,4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР47-01-046-06 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 17 | 438,487 | 276,58 | 7454,28 | 1209,75 | 5877,33 | 5,99 | 117,1 |
|  | (0) | ЗП=61,88*1,15; ЭММ=276,58*1,25; ЗПм=40,83*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 | 61,88 | 40,83 |  |  | 867,64 | 2,74 | 58,23 |
| 2.1 | 414-0315 | Райграс | 34 | 150,38 |  | 5112,92 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 41822,5 | 8802,97 | 5877,33 | 899,1 |
|  |  |  | 867,64 | 58,23 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 8802,97*9,579 | 9,579 | 84323,65 |
| Машины и механизмы | 5877,33*4,442 | 4,442 | 26107,1 |
| Материалы | 27142,2*5,18 | 5,18 | 140596,6 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 5112,92 |
| Итого |  | 256140,27 |
| Накладные расходы | (8802,97+867,64)*9,579*0,97 | 0,97 | 89855,73 |
| Итого |  | 345996 |
| Сметная прибыль | (8802,97+867,64)*9,579*0,77 | 0,77 | 71328,78 |
| Итого |  | 417324,78 |
| №7 Погрузка и вывоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ06.2010 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (135,0 м2+55,0 м2 = 190,0 м2х 0,04 м х 2,2 х 0,9 = 15,05 тн) от фрезерования: (699,0 м2 х 0,1 м х 2,2 х 0,9 = 138,40 тн) | 153,45 | 48,61 | 0 | 7459,2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ06.2010 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (135,0 м2+55,0 м2 = 190,0 м2х 0,04 м х 2,2 х 0,9 = 15,05 тн) от фрезерования: (699,0 м2 х 0,1 м х 2,2 х 0,9 = 138,40 тн) | 153,45 | 121,62 | 0 | 18662,59 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ06.2010 п.96 | Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) от разраб грунта (67,52 м3 х 1,1 х 0,9 = 66,84 тн) | 66,84 | 19,25 | 0 | 1286,67 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | ССЦ06.2010 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 от разработки грунта (413,54 м3 + 122,5 м3 + 67,52 м3 = 603,56 м3 х 1,1 х 0,9 = 597,52 тн) | 597,52 | 121,62 | 0 | 72670,38 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого по погрузке |  | 8745,87 |
| Итого по перевозке |  | 91332,97 |
| Итого |  | 100078,84 |
| Накладные расходы | (0+7752,63)*0,94 | 0,94 | 7287,47 |
| Итого |  | 107366,31 |
| Сметная прибыль | (0+7752,63)*0,6 | 0,6 | 4651,58 |
| Итого |  | 112017,89 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого по всем разделам |  | 2727094,95 |
| Возврат а/б крошки (Письмо КБДХ № 01-10/1743 от 16.06.05 г. 138,40 тн х 170,0 руб. = 23528,0 руб. | -23528 |
| Итого |  | 2703566,95 |
| Коэффициент удаленности до 35 км к=1,022 | 2703566,95*0,022 | 0,022 | 59478,47 |
| Итого |  | 2763045,42 |
| НДС | 2763045,42*0,18 | 18% | 497348,18 |
| Итого по смете |  | 3260393,6 |

Приложение № 8 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Смета в сумме: | 686706,42 руб | Смету в сумме___________________руб |
| СМЕТА № 1 |
| На благоустройство территории по адресу: г. Павловск, ул. Васенко, д.18 |
| Основание: ТЕР-2001СПб, ТЕРр-2001 СПб, Госэталон 1.1 ДИЗ №1, ДИЗ №2 |
| Составлена: в ценах на 01.06.2010 года по сборникам СПбГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен". |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материа лы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материа лы |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |
| №1 Разборка покрытий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под уширение толщ. 58 см (105,0 м2 х 0,58 м = 60,9 м3) | 0,0609 | 5117,82 | 3989,13 | 6,36 | 311,68 | 7,62 | 303,67 | 0,39 |
|  | (0) | ЗП=108,74*1,15; ЭММ=3989,13*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25 | 1000 м3 грунта | 108,74 | 522,82 |  |  |  | 39,8 |  |
| 2 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под набивное покрытие площадки и дорожек толщ. 35 см (264,0 м2 + 183,0 м2 = 447,0 м2 х 0,35 м = 156,45 м3) | 0,15645 | 5117,82 | 3989,13 | 6,36 | 800,68 | 19,56 | 780,12 | 1 |
|  | (0) | ЗП=108,74*1,15; ЭММ=3989,13*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25 | 1000 м3 грунта | 108,74 | 522,82 |  |  |  | 102,24 |  |
| ИТОГО: | 1112,36 | 27,18 | 1083,79 | 1,39 |
|  |  |  | 142,04 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 27,18*9,579 | 9,579 | 260,36 |
| Машины и механизмы | 1083,79*5 | 5 | 5418,95 |
| Материалы | 1,39*4,43 | 4,43 | 6,16 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 5685,47 |
| Накладные расходы | (27,18+142,04)*9,579*0,81 | 0,81 | 1312,98 |
| Итого |  | 6998,45 |
| Сметная прибыль | (27,18+142,04)*9,579*0,425 | 0,425 | 688,91 |
| Итого |  | 7687,36 |
| №2 Разработка грунта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под бортовые камни: (31,0 м х 0,3 х 0,33 = 3,07 м3; 243,0 м х 0,3 х 0,25 = 18,22 м3) | 0,2129 | 1687,76 | 0 | 359,32 | 359,32 | 0 | 154 | 37,7 |
|  | (0) | ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1467,62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 359,32 | 359,32 | 0 | 37,7 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 359,32*9,579 | 9,579 | 3441,93 |
| Машины и механизмы | 0*5 | 5 | 0 |
| Материалы | 0*4,43 | 4,43 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 3441,93 |
| Накладные расходы | (359,32+0)*9,579*0,68 | 0,68 | 2340,51 |
| Итого |  | 5782,44 |
| Сметная прибыль | (359,32+0)*9,579*0,38 | 0,38 | 1307,93 |
| Итого |  | 7090,37 |
| №3 Устройство оснований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщ. 30 см (105,0 м2 х 0,3 м = 31,5 м3) | 0,315 | 2522,9565 | 1867,99 | 794,73 | 55,81 | 735,52 | 15,72 | 5,69 |
|  | (0) | ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 154,06 | 205,94 |  |  | 81,09 | 13,88 | 5,47 |
| 1.1 | 408-9040-009 | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | 34,65 | 247,8 |  | 8586,27 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мпа (кгс/см2)): однослойных под уширение (105,0 м2) | 0,105 | 4672,189 | 3346,56 | 490,58 | 44,54 | 439,24 | 36,96 | 4,46 |
|  | (0) | ЗП=368,86*1,15; ЭММ=3346,56*1,25; ЗПм=648,37*1,25; ТЗТ=36,96*1,15; ТЗТм=41,95*1,25 | 1000 м2 основания | 368,86 | 648,37 |  |  | 85,1 | 41,95 | 5,51 |
| 2.1 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 10-20 мм | 1,575 | 958,78 |  | 1510,08 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 2.2 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм (136,0 руб х 4,068 = 553,25 руб) | 19,845 | 553,25 |  | 10979,25 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-006 до толщ. 20 см | 0,105 | 1091,5625 | 174,65 | 114,61 | 0 | 114,61 | 0 | 0 |
|  | (0) | ЗП=0*1,15*5; ЭММ=174,65*1,25*5; ЗПм=37,2*1,25*5; Мат=0*5; ТЗТ=0*1,15*5; ТЗТм=2,51*1,25*5 | 1000 м2 основания | 0 | 37,2 |  |  | 24,41 | 2,51 | 1,65 |
| 3.1 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм | 6,615 | 553,25 |  | 3659,75 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под набивное покрытие толщ. 20 см (264,0 м2 х 0,20 м = 52,8 м3) площадка и (183,0 м2 х 0,20 м = 36,6 м3) дорожки | 0,894 | 2522,9565 | 1867,99 | 2255,52 | 158,39 | 2087,48 | 15,72 | 16,16 |
|  | (0) | ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 154,06 | 205,94 |  |  | 230,14 | 13,88 | 15,51 |
| 4.1 | 408-9040-009 | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | 98,34 | 247,8 |  | 24368,65 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-07-007-03 | Устойство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см под площадку и дорожки (264,0 м2 + 183,0 м2 = 447,0 м2) | 4,47 | 4966,7115 | 1006,38 | 22201,2 | 905,29 | 5623,15 | 19,06 | 97,98 |
|  | (0) | ЗП=176,11*1,15; ЭММ=1006,38*1,25; ЗПм=34,92*1,25; ТЗТ=19,06*1,15; ТЗТм=2,12*1,25 | 100 м2 | 176,11 | 34,92 |  |  | 195,12 | 2,12 | 11,85 |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см под бортовой камень (31,0 м/п х 0,3 х 0,1 = 0,93 м3; 243,0 м/п х 0,2 х 0,1 = 4,86 м3) | 0,0579 | 4055,446 | 3012,16 | 234,81 | 15,93 | 218,01 | 24,19 | 1,61 |
|  | (0) | ЗП=239,24*1,15; ЭММ=3012,16*1,25; ЗПм=317,26*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 основания | 239,24 | 317,26 |  |  | 22,96 | 20,6 | 1,49 |
| 6.1 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | 7,2954 | 790,33 |  | 5765,77 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0,31 | 3792,6765 | 80,08 | 1175,73 | 280,18 | 31,03 | 76,08 | 27,12 |
|  | (0) | ЗП=785,91*1,15; ЭММ=80,08*1,25; ЗПм=11,2*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,72*1,25 | 100 м бортового камня | 785,91 | 11,2 |  |  | 4,34 | 0,72 | 0,28 |
| 7.1 | 403-9008-511 | Камни бортовые БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91 | 31 | 436,7 |  | 13537,7 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 2,43 | 3653,2375 | 80,08 | 8877,37 | 2196,23 | 243,24 | 76,08 | 212,61 |
|  | (0) | ЗП=785,91*1,15; ЭММ=80,08*1,25; ЗПм=11,2*1,25; Мат=2788,78*0,95; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,72*1,25 | 100 м бортового камня | 785,91 | 11,2 |  |  | 34,02 | 0,72 | 2,19 |
| 8.1 | 403-9008-523 | Камни бортовые БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91 | 243 | 196,33 |  | 47708,19 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 36144,55 | 3656,37 | 9492,28 | 365,63 |
|  |  |  | 677,18 | 43,95 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3656,37*9,579 | 9,579 | 35024,37 |
| Машины и механизмы | 9492,28*5,468 | 5,468 | 51903,79 |
| Материалы | 22995,92*4,068 | 4,068 | 93547,4 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 116115,66 |
| Итого |  | 296591,22 |
| Накладные расходы | (3656,37+677,18)*9,579*1,2 | 1,2 | 49813,29 |
| Итого |  | 346404,51 |
| Сметная прибыль | (3656,37+677,18)*9,579*0,81 | 0,81 | 33623,97 |
| Итого |  | 380028,48 |
| №4 Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см уширение (105,0 м2) | 0,105 | 9810,7895 | 8634,9375 | 1030,13 | 22,83 | 906,67 | 19,1245 | 2,01 |
|  | (0) | ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 20,32 | 11,6 | 1,22 |
| 1.1 | 410-0021-006 | Асфальтобетонная смесь марка I, горячая пористая крупнозернистая | 9,7755 | 2378,17 |  | 23247,8 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к норме 27-06-031-01 до толщ. 8 см | 0,105 | 4120,488 | 4066,3 | 432,65 | 5,69 | 426,96 | 5,336 | 0,56 |
|  | (0) | ЗП=5,89*1,15*8; ЭММ=406,63*1,25*8; ЗПм=8,28*1,25*8; Мат=0*8; ТЗТ=0,58*1,15*8; ТЗТм=0,49*1,25*8 | 1000 м2 | 54,188 | 82,8 |  |  | 8,69 | 4,9 | 0,51 |
| 2.1 | 410-0002-007 | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Б, горячая плотная мелкозернистая | 10,164 | 2605,18 |  | 26479,05 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1462,78 | 28,52 | 1333,63 | 2,57 |
|  |  |  | 29,01 | 1,73 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 28,52*9,579 | 9,579 | 273,19 |
| Машины и механизмы | 1333,63*5,894 | 5,894 | 7860,42 |
| Материалы | 100,63*4,491 | 4,491 | 451,93 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 49726,85 |
| Итого |  | 58312,39 |
| Накладные расходы | (28,52+29,01)*9,579*1,2 | 1,2 | 661,3 |
| Итого |  | 58973,69 |
| Сметная прибыль | (28,52+29,01)*9,579*0,81 | 0,81 | 446,37 |
| Итого |  | 59420,06 |
| №5 Устройство газонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (350,0 м2) | 3,5 | 2021,66 | 0 | 7075,81 | 1563,31 | 0 | 40 | 161 |
|  | (0) | ЗП=388,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 388,4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР47-01-046-06 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 3,5 | 438,487 | 276,58 | 1534,7 | 249,07 | 1210,04 | 5,99 | 24,11 |
|  | (0) | ЗП=61,88*1,15; ЭММ=276,58*1,25; ЗПм=40,83*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 | 61,88 | 40,83 |  |  | 178,63 | 2,74 | 11,99 |
| 2.1 | 414-0315 | Райграс | 7 | 150,38 |  | 1052,66 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 8610,51 | 1812,38 | 1210,04 | 185,11 |
|  |  |  | 178,63 | 11,99 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1812,38*9,579 | 9,579 | 17360,79 |
| Машины и механизмы | 1210,04*4,442 | 4,442 | 5375 |
| Материалы | 5588,1*5,18 | 5,18 | 28946,36 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 1052,66 |
| Итого |  | 52734,81 |
| Накладные расходы | (1812,38+178,63)*9,579*0,97 | 0,97 | 18499,73 |
| Итого |  | 71234,54 |
| Сметная прибыль | (1812,38+178,63)*9,579*0,77 | 0,77 | 14685,35 |
| Итого |  | 85919,89 |
| №6 Погрузка и вывоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ06.2010 п.96 | Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) от разраб грунта (21,29 м3 х 1,1 х 0,9 = 21,08 тн) | 21,08 | 19,25 | 0 | 405,79 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ06.2010 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 от разработки грунта (60,9 м3 + 156,45 м3 + 21,29 м3 = 238,64 м3 х 1,1 х 0,9 = 236,25 тн) | 236,25 | 121,62 | 0 | 28732,73 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого по погрузке |  | 405,79 |
| Итого по перевозке |  | 28732,73 |
| Итого |  | 29138,52 |
| Накладные расходы | (0+92,54)*0,94 | 0,94 | 86,99 |
| Итого |  | 29225,51 |
| Сметная прибыль | (0+92,54)*0,6 | 0,6 | 55,52 |
| Итого |  | 29281,03 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого по всем разделам |  | 569427,19 |
| Коэффициент удаленности до 35 км к=1,022 | 569427,19*0,022 | 0,022 | 12527,4 |
| Итого |  | 581954,59 |
| НДС | 581954,59*0,18 | 18% | 104751,83 |
| Итого по смете |  | 686706,42 |

Приложение № 9 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Смета в сумме: | 846656,25 руб | Смету в сумме___________________руб |
|  |  | _____________________________________ |
|  |  | _____________________________________ |
| СМЕТА № 1 |
| На благоустройство территории по адресу: г. Павловск, ул. Березовая, д.14/10 |
| Основание: ТЕР-2001СПб, ТЕРр-2001 СПб, Госэталон 1.1 ДИЗ №1, ДИЗ №2 |
| Составлена: в ценах на 01.06.2010 года по сборникам СПбГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен". |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материа лы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материа лы |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |
| №1 Разборка покрытий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-01-020-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (89,0 м2) | 0,89 | 173,91 | 0 | 0 | 154,78 | 154,78 | 0 | 0 |
|  | (0) |  | 100 м2 основания | 173,91 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: | 154,78 | 154,78 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 154,78*9,579 | 9,579 | 1482,64 |
| Машины и механизмы | 0*5,468 | 5,468 | 0 |
| Материалы | 0*4,068 | 4,068 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 1482,64 |
| Накладные расходы | (154,78+0)*9,579*0,98 | 0,98 | 1452,98 |
| Итого |  | 2935,62 |
| Сметная прибыль | (154,78+0)*9,579*0,6 | 0,6 | 889,58 |
| Итого |  | 3825,2 |
| №2 Разработка грунта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под уширение толщ. 58 см (120,0 м2 х 0,58 м = 69,6 м3) | 0,0696 | 5117,8235 | 3989,13 | 356,2 | 8,7 | 347,05 | 11,41 | 0,91 |
|  | (0) | ЗП=108,74*1,15; ЭММ=3989,13*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25 | 1000 м3 грунта | 108,74 | 522,82 |  |  | 45,49 | 33,09 | 2,88 |
| 2 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 под тротуарную плитку толщ. 41 см (89,0 м2 х 0,41 м = 36,49 м3) | 0,03649 | 5117,8235 | 3989,13 | 186,75 | 4,56 | 181,95 | 11,41 | 0,48 |
|  | (0) | ЗП=108,74*1,15; ЭММ=3989,13*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25 | 1000 м3 грунта | 108,74 | 522,82 |  |  | 23,85 | 33,09 | 1,51 |
| ИТОГО: | 542,95 | 13,26 | 529 | 1,39 |
|  |  |  | 69,34 | 4,39 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 13,26*9,579 | 9,579 | 127,02 |
| Машины и механизмы | 529*5 | 5 | 2645 |
| Материалы | 0,67*4,43 | 4,43 | 2,97 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 2774,99 |
| Накладные расходы | (13,26+69,34)*9,579*0,81 | 0,81 | 640,89 |
| Итого |  | 3415,88 |
| Сметная прибыль | (13,26+69,34)*9,579*0,425 | 0,425 | 336,27 |
| Итого |  | 3752,15 |
| №3 Разработка грунта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под бортовые камни: (40,0 м х 0,3 х 0,33 = 3,96 м3; 114,0 м х 0,3 х 0,25 = 8,55 м3) | 0,1251 | 1687,76 | 0 | 211,14 | 211,14 | 0 | 154 | 22,16 |
|  | (0) | ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1467,62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 211,14 | 211,14 | 0 | 22,16 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 211,14*9,579 | 9,579 | 2022,51 |
| Машины и механизмы | 0*5 | 5 | 0 |
| Материалы | 0*4,43 | 4,43 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 2022,51 |
| Накладные расходы | (211,14+0)*9,579*0,68 | 0,68 | 1375,31 |
| Итого |  | 3397,82 |
| Сметная прибыль | (211,14+0)*9,579*0,38 | 0,38 | 768,55 |
| Итого |  | 4166,37 |
| №4 Устройство оснований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщ. 30 см (120,0 м2 х 0,3 м = 36,0 м3) | 0,36 | 2522,9565 | 1867,99 | 908,26 | 63,78 | 840,6 | 15,72 | 6,51 |
|  | (0) | ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 154,06 | 205,94 |  |  | 92,67 | 13,88 | 6,25 |
| 1.1 | 408-9040-009 | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | 39,6 | 247,8 |  | 9812,88 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мпа (кгс/см2)): однослойных под уширение (120,0 м2) | 0,12 | 4672,189 | 3346,56 | 560,66 | 50,9 | 501,98 | 36,96 | 5,1 |
|  | (0) | ЗП=368,86*1,15; ЭММ=3346,56*1,25; ЗПм=648,37*1,25; ТЗТ=36,96*1,15; ТЗТм=41,95*1,25 | 1000 м2 основания | 368,86 | 648,37 |  |  | 97,26 | 41,95 | 6,29 |
| 2.1 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 10-20 мм | 1,8 | 958,78 |  | 1725,8 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 2.2 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм (136,0 руб х 4,068 = 553,25 руб) | 22,68 | 553,25 |  | 12547,71 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-006 до толщ. 20 см | 0,12 | 1091,5625 | 174,65 | 130,99 | 0 | 130,99 | 0 | 0 |
|  | (0) | ЗП=0*1,15*5; ЭММ=174,65*1,25*5; ЗПм=37,2*1,25*5; Мат=0*5; ТЗТ=0*1,15*5; ТЗТм=2,51*1,25*5 | 1000 м2 основания | 0 | 37,2 |  |  | 27,9 | 2,51 | 1,88 |
| 3.1 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 40-70 мм | 7,56 | 553,25 |  | 4182,57 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под плитку толщ. 20 см (89,0 м2 х 0,2 м = 17,8 м3) | 0,178 | 2522,9565 | 1867,99 | 449,09 | 31,54 | 415,63 | 15,72 | 3,22 |
|  | (0) | ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 154,06 | 205,94 |  |  | 45,82 | 13,88 | 3,09 |
| 4.1 | 408-9040-009 | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | 19,58 | 247,8 |  | 4851,92 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под плитку толщ. 15 см (89,0 м2 х 0,15 м = 13,35 м3) | 0,1335 | 3266,52 | 3012,16 | 436,08 | 31,94 | 402,12 | 24,19 | 3,23 |
|  | (0) |  | 100 м3 основания | 239,24 | 317,26 |  |  | 42,35 | 20,6 | 2,75 |
| 5.1 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | 16,821 | 790,33 |  | 13294,14 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см под бортовой камень (40,0 м/п х 0,3 х 0,1 = 1,2 м3; 114,0 м/п х 0,2 х 0,1 = 2,28 м3) | 0,0348 | 4055,446 | 3012,16 | 141,13 | 9,57 | 131,03 | 24,19 | 0,97 |
|  | (0) | ЗП=239,24*1,15; ЭММ=3012,16*1,25; ЗПм=317,26*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 основания | 239,24 | 317,26 |  |  | 13,8 | 20,6 | 0,9 |
| 6.1 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм | 4,3848 | 790,33 |  | 3465,44 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0,4 | 3792,6765 | 80,08 | 1517,07 | 361,52 | 40,04 | 76,08 | 35 |
|  | (0) | ЗП=785,91*1,15; ЭММ=80,08*1,25; ЗПм=11,2*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,72*1,25 | 100 м бортового камня | 785,91 | 11,2 |  |  | 5,6 | 0,72 | 0,36 |
| 7.1 | 403-9008-511 | Камни бортовые БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91 | 40 | 436,7 |  | 17468 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1,14 | 3653,2375 | 80,08 | 4164,69 | 1030,33 | 114,11 | 76,08 | 99,74 |
|  | (0) | ЗП=785,91*1,15; ЭММ=80,08*1,25; ЗПм=11,2*1,25; Мат=2788,78*0,95; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,72*1,25 | 100 м бортового камня | 785,91 | 11,2 |  |  | 15,96 | 0,72 | 1,03 |
| 8.1 | 403-9008-523 | Камни бортовые БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91 | 114 | 196,33 |  | 22381,62 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 8307,97 | 1579,58 | 2576,5 | 153,77 |
|  |  |  | 341,36 | 22,55 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1579,58*9,579 | 9,579 | 15130,8 |
| Машины и механизмы | 2576,5*5,468 | 5,468 | 14088,3 |
| Материалы | 4151,9*4,068 | 4,068 | 16889,93 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 89730,08 |
| Итого |  | 135839,11 |
| Накладные расходы | (1579,58+341,36)*9,579*1,2 | 1,2 | 22080,82 |
| Итого |  | 157919,93 |
| Сметная прибыль | (1579,58+341,36)*9,579*0,81 | 0,81 | 14904,55 |
| Итого |  | 172824,48 |
| №5 Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см уширение (120,0 м2) | 0,12 | 9810,7895 | 8634,9375 | 1177,29 | 26,09 | 1036,19 | 19,1245 | 2,29 |
|  | (0) | ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 23,23 | 11,6 | 1,39 |
| 1.1 | 410-0021-006 | Асфальтобетонная смесь марка I, горячая пористая крупнозернистая | 11,172 | 2378,17 |  | 26568,92 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к норме 27-06-031-01 до толщ. 8 см | 0,12 | 4120,488 | 4066,3 | 494,46 | 6,5 | 487,96 | 5,336 | 0,64 |
|  | (0) | ЗП=5,89*1,15*8; ЭММ=406,63*1,25*8; ЗПм=8,28*1,25*8; Мат=0*8; ТЗТ=0,58*1,15*8; ТЗТм=0,49*1,25*8 | 1000 м2 | 54,188 | 82,8 |  |  | 9,94 | 4,9 | 0,59 |
| 2.1 | 410-0002-007 | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Б, горячая плотная мелкозернистая | 11,616 | 2605,18 |  | 30261,77 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1671,75 | 32,59 | 1524,15 | 2,93 |
|  |  |  | 33,17 | 1,98 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 32,59*9,579 | 9,579 | 312,18 |
| Машины и механизмы | 1524,15*5,894 | 5,894 | 8983,34 |
| Материалы | 115,01*4,491 | 4,491 | 516,51 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 56830,69 |
| Итого |  | 66642,72 |
| Накладные расходы | (32,59+33,17)*9,579*1,2 | 1,2 | 755,9 |
| Итого |  | 67398,62 |
| Сметная прибыль | (32,59+33,17)*9,579*0,81 | 0,81 | 510,23 |
| Итого |  | 67908,85 |
| №6 Мощение тротуарной плиткой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-05-003-02 | Устройство покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения: тротуаров до 2 м (89,0 м2) | 0,89 | 18388,14 | 3189,12 | 16365,44 | 8992,06 | 3547,9 | 772,7 | 790,86 |
|  | (0) | ЗП=8785,6*1,15; ЭММ=3189,12*1,25; ЗПм=1216,45*1,25; ТЗТ=772,7*1,15; ТЗТм=82,09*1,25 | 100 м2 | 8785,6 | 1216,45 |  |  | 1353,3 | 82,09 | 91,32 |
| 1.1 | 403-9291-501 | Плитки тротуарные толщ. 60 мм серые | 92,649 | 402,71 |  | 37310,68 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 16365,44 | 8992,06 | 3547,9 | 790,86 |
|  |  |  | 1353,3 | 91,32 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 8992,06*9,579 | 9,579 | 86134,94 |
| Машины и механизмы | 3547,9*4,17 | 4,17 | 14794,74 |
| Материалы | 3825,49*4,966 | 4,966 | 18997,38 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 37310,68 |
| Итого |  | 157237,74 |
| Накладные расходы | (8992,06+1353,3)*9,579*1,2 | 1,2 | 118917,84 |
| Итого |  | 276155,58 |
| Сметная прибыль | (8992,06+1353,3)*9,579*0,81 | 0,81 | 80269,54 |
| Итого |  | 356425,12 |
| №7 Устройство газонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (300,0 м2) | 3 | 2021,66 | 0 | 6064,98 | 1339,98 | 0 | 40 | 138 |
|  | (0) | ЗП=388,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 388,4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР47-01-046-06 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 3 | 438,487 | 276,58 | 1315,46 | 213,49 | 1037,18 | 5,99 | 20,67 |
|  | (0) | ЗП=61,88*1,15; ЭММ=276,58*1,25; ЗПм=40,83*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 | 61,88 | 40,83 |  |  | 153,11 | 2,74 | 10,28 |
| 2.1 | 414-0315 | Райграс | 6 | 150,38 |  | 902,28 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 7380,44 | 1553,47 | 1037,18 | 158,67 |
|  |  |  | 153,11 | 10,28 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1553,47*9,579 | 9,579 | 14880,69 |
| Машины и механизмы | 1037,18*4,442 | 4,442 | 4607,15 |
| Материалы | 4789,8*5,18 | 5,18 | 24811,16 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 902,28 |
| Итого |  | 45201,28 |
| Накладные расходы | (1553,47+153,11)*9,579*0,97 | 0,97 | 15856,91 |
| Итого |  | 61058,19 |
| Сметная прибыль | (1553,47+153,11)*9,579*0,77 | 0,77 | 12587,44 |
| Итого |  | 73645,63 |
| №8 Корчевка пней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-01-001-01 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 | 76,93 | 2,06 | 76,93 | 34,97 | 2,06 | 3,7 | 3,7 |
|  | (0) |  | 1 пень | 34,97 | 0,34 |  |  | 0,34 | 0,03 | 0,03 |
| ИТОГО: | 76,93 | 34,97 | 2,06 | 3,7 |
|  |  |  | 0,34 | 0,03 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 34,97*9,579 | 9,579 | 334,98 |
| Машины и механизмы | 2,06*4,442 | 4,442 | 9,15 |
| Материалы | 39,9*5,18 | 5,18 | 206,68 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 550,81 |
| Накладные расходы | (34,97+0,34)*9,579*0,9776 | 0,9776 | 330,66 |
| Итого |  | 881,47 |
| Сметная прибыль | (34,97+0,34)*9,579*0,6 | 0,6 | 202,94 |
| Итого |  | 1084,41 |
| №9 Погрузка и вывоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ06.2010 п.60 | Погрузочные работы: Дрова (0,17х1,6 = 0,272 тн) | 0,272 | 42,75 | 0 | 11,63 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ06.2010 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | 0,272 | 121,62 | 0 | 33,08 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ06.2010 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную от разборки плит (89,0 м2 х 0,08 м х 2,4 х 0,9 = 15,38 тн) | 15,38 | 48,61 | 0 | 747,62 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | ССЦ06.2010 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | 15,38 | 121,62 | 0 | 1870,52 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ06.2010 п.96 | Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (12,51 м3 х 1,1 х 0,9 = 12,38 тн) | 12,38 | 19,25 | 0 | 238,32 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6 | ССЦ06.2010 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 от разработки грунта (69,60 м3 + 36,49 м3 + 12,51 м3 = 118,60 м3 х 1,1 х 0,9 = 117,41 тн) | 117,41 | 121,62 | 0 | 14279,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого по погрузке |  | 997,57 |
| Итого по перевозке |  | 16183 |
| Итого |  | 17180,57 |
| Накладные расходы | (0+809,87)*0,94 | 0,94 | 761,28 |
| Итого |  | 17941,85 |
| Сметная прибыль | (0+809,87)*0,6 | 0,6 | 485,92 |
| Итого |  | 18427,77 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого по всем разделам |  | 702059,98 |
| Коэффициент удаленности до 35 км к=1,022 | 702059,98*0,022 | 0,022 | 15445,32 |
| Итого |  | 717505,3 |
| НДС | 717505,3*0,18 | 18% | 129150,95 |
| Итого по смете |  | 846656,25 |

Приложение № 10 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

|  | СМЕТА |  |
| --- | --- | --- |
| на проведение работ по текущему ремонту проездов по адресам: г. Павловск, ул. Пионерская; ул.Клубная; ул.1-я Советская д.18; ул. Толмачева, д.7 и д.11. |
| Основание | Сметная стоимость - | 779 463,95 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 133,62 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 13,707 тыс.руб |
| Составлена: ТСНБ-2001СПб ГосЭталон, с пересчетом в текущие цены июня 2010г., материалы СССЦ 06/2010г. |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| ул. Пионерская (угол с ул. Александра Матросова) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 12 см | 0,88 | 4731,44 | 4650,3 | 4163,67 | 61,33 | 4092,26 | 6,6815 | 5,88 |
|  | (0) | V=88/100; ЗП=60,6*1,15; ЭММ=3720,24*1,25; ЗПм=83,51*1,25; ТЗТ=5,81*1,15; ТЗТм=9,09*1,25 | 100 м2 | 69,69 | 104,3875 |  |  | 91,86 | 11,3625 | 10 |
| ИТОГО: | 4163,67 | 61,33 | 4092,26 | 5,88 |
|  |  |  | 91,86 | 10 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3 п.39 |
| Зарплата | 61,33*9,579 | 9,579 | 587,48 |
| Машины и механизмы | 4092,26*5,468 | 5,468 | 22376,48 |
| Материалы | 10,08*4,068 | 4,068 | 41,01 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 23004,97 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (61,33+91,86)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 1762,8 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (61,33+91,86)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 1184,93 |
| Итого |  | 25952,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (нижний слой) | 0,088 | 9810,7895 | 8634,9375 | 863,35 | 19,13 | 759,87 | 19,1245 | 1,68 |
|  | (0) | V=88/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 17,03 | 11,6 | 1,02 |
| 3 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 7 см. | 0,088 | 3090,366 | 3049,725 | 271,95 | 3,58 | 268,38 | 4,002 | 0,35 |
|  | (0) | V=88/1000; ЗП=5,89*6*1,15; ЭММ=406,63*6*1,25; ЗПм=8,28*6*1,25; Мат=0*6; ТЗТ=0,58*6*1,15; ТЗТм=0,49*6*1,25 | 1000 м2 | 40,641 | 62,1 |  |  | 5,46 | 3,675 | 0,32 |
| 3.1 | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная крупнозернистая (88м2*0,17) | 14,96 | 2508,14 |  | 37521,77 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний слой) | 0,088 | 9810,7895 | 8634,9375 | 863,35 | 19,13 | 759,87 | 19,1245 | 1,68 |
|  | (0) | V=88/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 17,03 | 11,6 | 1,02 |
| 5 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 5 см. | 0,088 | 1030,122 | 1016,575 | 90,65 | 1,19 | 89,46 | 1,334 | 0,12 |
|  | (0) | V=88/1000; ЗП=5,89*2*1,15; ЭММ=406,63*2*1,25; ЗПм=8,28*2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,58*2*1,15; ТЗТм=0,49*2*1,25 | 1000 м2 | 13,547 | 20,7 |  |  | 1,82 | 1,225 | 0,11 |
| 5.1 | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная мелкозернистая (88м2*0,1216) | 10,7 | 2605,18 |  | 27875,43 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2089,3 | 43,03 | 1877,58 | 3,83 |
|  |  |  | 41,34 | 2,47 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.40 |
| Зарплата | 43,03*9,579 | 9,579 | 412,18 |
| Машины и механизмы | 1877,58*5,894 | 5,894 | 11066,46 |
| Материалы | 168,68*4,491 | 4,491 | 757,54 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 65397,2 |
| Итого |  | 77633,38 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (43,03+41,34)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 970,87 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (43,03+41,34)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 652,61 |
| Итого |  | 79256,86 |
| ул. Клубная ( от ул. Александра Матросова до тупика) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 12 см | 3,4 | 4731,44 | 4650,3 | 16086,9 | 236,95 | 15811,02 | 6,6815 | 22,72 |
|  | (0) | V=340/100; ЗП=60,6*1,15; ЭММ=3720,24*1,25; ЗПм=83,51*1,25; ТЗТ=5,81*1,15; ТЗТм=9,09*1,25 | 100 м2 | 69,69 | 104,3875 |  |  | 354,92 | 11,3625 | 38,63 |
| ИТОГО: | 16086,9 | 236,95 | 15811,02 | 22,72 |
|  |  |  | 354,92 | 38,63 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.39 |
| Зарплата | 236,95*9,579 | 9,579 | 2269,74 |
| Машины и механизмы | 15811,02*5,468 | 5,468 | 86454,66 |
| Материалы | 38,93*4,068 | 4,068 | 158,37 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 88882,77 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (236,95+354,92)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 6810,8 |
| Сметная прибыль (95%*0,94=80,75%) | (236,95+354,92)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 4578,14 |
| Итого |  | 100271,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (нижний слой) | 0,34 | 9810,7895 | 8634,9375 | 3335,67 | 73,93 | 2935,88 | 19,1245 | 6,5 |
|  | (0) | V=340/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 65,81 | 11,6 | 3,94 |
| 8 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 7 см. | 0,34 | 3090,366 | 3049,725 | 1050,72 | 13,82 | 1036,91 | 4,002 | 1,36 |
|  | (0) | V=340/1000; ЗП=5,89*6*1,15; ЭММ=406,63*6*1,25; ЗПм=8,28*6*1,25; Мат=0*6; ТЗТ=0,58*6*1,15; ТЗТм=0,49*6*1,25 | 1000 м2 | 40,641 | 62,1 |  |  | 21,11 | 3,675 | 1,25 |
| 8.1 | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная крупнозернистая (340м2*0,17) | 57,8 | 2508,14 |  | 144970,49 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний слой) | 0,34 | 9810,7895 | 8634,9375 | 3335,67 | 73,93 | 2935,88 | 19,1245 | 6,5 |
|  | (0) | V=340/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 65,81 | 11,6 | 3,94 |
| 10 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 5 см. | 0,34 | 1030,122 | 1016,575 | 350,24 | 4,61 | 345,64 | 1,334 | 0,45 |
|  | (0) | V=340/1000; ЗП=5,89*2*1,15; ЭММ=406,63*2*1,25; ЗПм=8,28*2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,58*2*1,15; ТЗТм=0,49*2*1,25 | 1000 м2 | 13,547 | 20,7 |  |  | 7,04 | 1,225 | 0,42 |
| 10.1 | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная мелкозернистая (340м2*0,1216) | 41,34 | 2605,18 |  | 107698,14 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 8072,3 | 166,29 | 7254,31 | 14,81 |
|  |  |  | 159,77 | 9,55 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.40 |
| Зарплата | 166,29*9,579 | 9,579 | 1592,89 |
| Машины и механизмы | 7254,31*5,894 | 5,894 | 42756,9 |
| Материалы | 651,72*4,491 | 4,491 | 2926,87 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 252668,63 |
| Итого |  | 299945,29 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (166,29+159,77)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 3752,05 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (166,29+159,77)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 2522,09 |
| Итого |  | 306219,43 |
| ул.1-я Советская, д.18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 12 см | 0,3 | 4731,44 | 4650,3 | 1419,43 | 20,91 | 1395,09 | 6,6815 | 2 |
|  | (0) | V=30/100; ЗП=60,6*1,15; ЭММ=3720,24*1,25; ЗПм=83,51*1,25; ТЗТ=5,81*1,15; ТЗТм=9,09*1,25 | 100 м2 | 69,69 | 104,3875 |  |  | 31,32 | 11,3625 | 3,41 |
| ИТОГО: | 1419,43 | 20,91 | 1395,09 | 2 |
|  |  |  | 31,32 | 3,41 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.39 |
| Зарплата | 20,91*9,579 | 9,579 | 200,3 |
| Машины и механизмы | 1395,09*5,468 | 5,468 | 7628,35 |
| Материалы | 3,44*4,068 | 4,068 | 13,99 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 7842,64 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (20,91+31,32)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 601,02 |
| Сметная прибыль (95%0,85=80,75%) | (20,91+31,32)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 404 |
| Итого |  | 8847,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (нижний слой) | 0,03 | 9810,7895 | 8634,9375 | 294,32 | 6,52 | 259,05 | 19,1245 | 0,57 |
|  | (0) | V=30/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 5,81 | 11,6 | 0,35 |
| 13 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 7 см. | 0,03 | 3090,366 | 3049,725 | 92,71 | 1,22 | 91,49 | 4,002 | 0,12 |
|  | (0) | V=30/1000; ЗП=5,89*6*1,15; ЭММ=406,63*6*1,25; ЗПм=8,28*6*1,25; Мат=0*6; ТЗТ=0,58*6*1,15; ТЗТм=0,49*6*1,25 | 1000 м2 | 40,641 | 62,1 |  |  | 1,86 | 3,675 | 0,11 |
| 13.1 | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная крупнозернистая (30м2*0,17) | 5,1 | 2508,14 |  | 12791,51 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний слой) | 0,03 | 9810,7895 | 8634,9375 | 294,32 | 6,52 | 259,05 | 19,1245 | 0,57 |
|  | (0) | V=30/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 5,81 | 11,6 | 0,35 |
| 15 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 5 см. | 0,03 | 1030,122 | 1016,575 | 30,9 | 0,41 | 30,5 | 1,334 | 0,04 |
|  | (0) | V=30/1000; ЗП=5,89*2*1,15; ЭММ=406,63*2*1,25; ЗПм=8,28*2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,58*2*1,15; ТЗТм=0,49*2*1,25 | 1000 м2 | 13,547 | 20,7 |  |  | 0,62 | 1,225 | 0,04 |
| 15.1 | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная мелкозернистая (30м2*0,1216) | 3,65 | 2605,18 |  | 9508,91 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 712,25 | 14,67 | 640,09 | 1,3 |
|  |  |  | 14,1 | 0,85 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.40 |
| Зарплата | 14,67*9,579 | 9,579 | 140,52 |
| Машины и механизмы | 640,09*5,894 | 5,894 | 3772,69 |
| Материалы | 57,5*4,491 | 4,491 | 258,23 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 22300,42 |
| Итого |  | 26471,86 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (14,67+14,1)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 331,06 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (14,67+14,1)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 222,54 |
| Итого |  | 27025,46 |
| ул.Толмачева, д.7, д.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 12 см | 0,72 | 4731,44 | 4650,3 | 3406,64 | 50,18 | 3348,22 | 6,6815 | 4,81 |
|  | (0) | V=72/100; ЗП=60,6*1,15; ЭММ=3720,24*1,25; ЗПм=83,51*1,25; ТЗТ=5,81*1,15; ТЗТм=9,09*1,25 | 100 м2 | 69,69 | 104,3875 |  |  | 75,16 | 11,3625 | 8,18 |
| ИТОГО: | 3406,64 | 50,18 | 3348,22 | 4,81 |
|  |  |  | 75,16 | 8,18 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.39 |
| Зарплата | 50,18*9,579 | 9,579 | 480,67 |
| Машины и механизмы | 3348,22*5,468 | 5,468 | 18308,07 |
| Материалы | 8,24*4,068 | 4,068 | 33,52 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 18822,26 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (50,18+75,16)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 1442,32 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (50,18+75,16)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 969,51 |
| Итого |  | 21234,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (нижний слой) | 0,072 | 9810,7895 | 8634,9375 | 706,38 | 15,66 | 621,72 | 19,1245 | 1,38 |
|  | (0) | V=72/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 13,94 | 11,6 | 0,84 |
| 18 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 7 см. | 0,072 | 3090,366 | 3049,725 | 222,51 | 2,93 | 219,58 | 4,002 | 0,29 |
|  | (0) | V=72/1000; ЗП=5,89*6*1,15; ЭММ=406,63*6*1,25; ЗПм=8,28*6*1,25; Мат=0*6; ТЗТ=0,58*6*1,15; ТЗТм=0,49*6*1,25 | 1000 м2 | 40,641 | 62,1 |  |  | 4,47 | 3,675 | 0,26 |
| 18.1 | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная крупнозернистая (72м2*0,17) | 12,24 | 2508,14 |  | 30699,63 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний слой) | 0,072 | 9810,7895 | 8634,9375 | 706,38 | 15,66 | 621,72 | 19,1245 | 1,38 |
|  | (0) | V=72/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 13,94 | 11,6 | 0,84 |
| 20 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 5 см. | 0,072 | 1030,122 | 1016,575 | 74,17 | 0,98 | 73,19 | 1,334 | 0,1 |
|  | (0) | V=72/1000; ЗП=5,89*2*1,15; ЭММ=406,63*2*1,25; ЗПм=8,28*2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,58*2*1,15; ТЗТм=0,49*2*1,25 | 1000 м2 | 13,547 | 20,7 |  |  | 1,49 | 1,225 | 0,09 |
| 20.1 | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная мелкозернистая (72м2*0,1216) | 8,76 | 2605,18 |  | 22821,38 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1709,44 | 35,23 | 1536,21 | 3,15 |
|  |  |  | 33,84 | 2,03 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.40 |
| Зарплата | 35,23*9,579 | 9,579 | 337,47 |
| Машины и механизмы | 1536,21*5,894 | 5,894 | 9054,42 |
| Материалы | 138,02*4,491 | 4,491 | 619,85 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 53521,01 |
| Итого |  | 63532,75 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (35,23+33,84)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 794,81 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (35,23+33,84)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 534,26 |
| Итого |  | 64861,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | СССЦ06.2010 Табл.3. | Расстояние перевозки - от 24,1 до 25 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (а/б крошка от фрезерования: (530м2*0,12м*2,2*0,9)=126т) | 126 | 107,07 | 107,07 | 13490,82 | 0 | 13490,82 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 13490,82 | 0 | 13490,82 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 13490,82 | 1 | 13490,82 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 633669,73 |
| Пригородный коэффициент | 633669,73*0,022 | 2,2% | 13940,73 |
| Итого |  | 647610,46 |
| Резерв средств на непредвиденные расходы 2% | 647610,46*0,02 | 2% | 12952,21 |
| Итого |  | 660562,67 |
| НДС | 660562,67*0,18 | 18% | 118901,28 |
| Итого |  | 779463,95 |
| Справочно: (возврат а/б крошки от фрезерования: 126т.*170,00 руб=21420 руб) |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

Приложение № 11 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - |
| Объект |
|  | СМЕТА |  |
| на текущий ремонт дороги по адресу: г. Павловск, ул. Правды (на участке от ул. Конюшенная до ул. Екатерининская) |
| Основание | Сметная стоимость - | 1 774 960,34 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 602,38 чел-ч |
| Составлена: ТСНБ-2001 СПб ГосЭталон, с пересчетом в текущие | Сметная заработная плата - | 70,332 тыс.руб |
| цены июня 2010г., материалы СССЦ 06/2010г. |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1147,2м*0,56м=642,4м2) | 0,6424 | 9134,37 | 8750,43 | 5867,92 | 242,56 | 5621,28 | 39,6198 | 25,45 |
|  | (0) | V=642,4/1000; ЗП=298,48*1,1*1,15; ЭММ=6363,95*1,1*1,25; ЗПм=1423,42*1,1*1,25; ТЗТ=31,32*1,1*1,15; ТЗТм=90,09*1,1*1,25 | 1000 м3 грунта | 377,58 | 1957,20 |  |  | 1257,31 | 123,87375 | 79,58 |
| ИТОГО: | 5867,92 | 242,56 | 5621,28 | 25,45 |
|  |  |  | 1257,31 | 79,58 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ВЦ СПб, №06/2010г., табл.3, п.2 |
| Зарплата | 242,56*9,579 | 9,579 | 2323,48 |
| Машины и механизмы | 5621,28*5 | 5 | 28106,4 |
| Материалы | 4,09*4,43 | 4,43 | 18,12 |
| Итого |  | 30448 |
| Накладные расходы (95%*0,94*0,9=80,37%) | (242,56+1257,31)*9,579*0,8037 | 0,8037 | 11546,96 |
| Сметная прибыль (50%*0,85=42,5%) | (242,56+1257,31)*9,579*0,425 | 0,425 | 6106,08 |
| Итого |  | 48101,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ.слоя 30 см (1147,2м2*0,30м=344,2м3) | 3,442 | 2522,96 | 2334,99 | 8684,02 | 609,82 | 8037,03 | 18,078 | 62,22 |
|  | (0) | V=344,2/100; ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 177,17 | 257,43 |  |  | 886,06 | 17,35 | 59,72 |
| 2.1 | 408-9040-011 | Песок для строительных работ природный,(с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | 378,62 | 458,14 |  | 173460,97 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1,1472 | 4128,639 | 3639,65 | 4736,37 | 486,63 | 4175,41 | 42,504 | 48,76 |
|  | (0) | V=1147,2/1000; ЗП=368,86*1,15; ЭММ=2911,72*1,25; ЗПм=558,15*1,25; ТЗТ=36,96*1,15; ТЗТм=36,24*1,25 | 1000 м2 | 424,189 | 697,6875 |  |  | 800,39 | 45,3 | 51,97 |
| 3.1 | 408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 10-20 мм | 17,21 | 1020,55 |  | 17563,67 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3.2 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 40-70 мм | 216,82 | 854,21 |  | 185209,81 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-007-04 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3, до толщ.слоя 17 см. | 1,1472 | 436,63 | 436,63 | 500,9 | 0 | 500,9 | 0 | 0 |
|  | (0) | V=1147,2/1000; ЗП=0*2*1,15; ЭММ=174,65*2*1,25; ЗПм=37,2*2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0*2*1,15; ТЗТм=2,51*2*1,25 | 1000 м2 | 0 | 93 |  |  | 106,69 | 6,275 | 7,2 |
| 4.1 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 40-70 мм | 28,91 | 854,21 |  | 24695,21 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 13921,29 | 1096,45 | 12713,34 | 110,98 |
|  |  |  | 1793,14 | 118,89 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ВЦ СПб, №06/2010г., табл.3, п.39 |
| Зарплата | 1096,45*9,579 | 9,579 | 10502,89 |
| Машины и механизмы | 12713,34*5,468 | 5,468 | 69516,54 |
| Материалы | 111,51*4,068 | 4,068 | 453,62 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 400929,66 |
| Итого |  | 481402,71 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (1096,45+1793,14)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 33251,24 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (1096,45+1793,14)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 22351,1 |
| Итого |  | 537005,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (нижний слой) | 1,1472 | 9810,79 | 8634,94 | 11254,94 | 249,45 | 9906 | 19,1245 | 21,94 |
|  | (0) | V=1147,2/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,44 | 193,55 |  |  | 222,04 | 11,6 | 13,31 |
| 6 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 , до толщ.слоя 5 см | 1,1472 | 1030,12 | 1016,575 | 1181,76 | 15,54 | 1166,21 | 1,334 | 1,53 |
|  | (0) | V=1147,2/1000; ЗП=5,89*2*1,15; ЭММ=406,63*2*1,25; ЗПм=8,28*2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,58*2*1,15; ТЗТм=0,49*2*1,25 | 1000 м2 | 13,55 | 20,7 |  |  | 23,75 | 1,225 | 1,41 |
| 6.1 | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная крупнозернистая (1147,2м2*0,1216) | 139,5 | 2508,14 |  | 349885,53 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний слой) | 1,1472 | 9810,79 | 8634,94 | 11254,94 | 249,45 | 9906 | 19,1245 | 21,94 |
|  | (0) | V=1147,2/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,44 | 193,55 |  |  | 222,04 | 11,6 | 13,31 |
| 7.1 | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (1147,2*0,0974) | 111,74 | 2605,18 |  | 291102,81 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 23691,64 | 514,44 | 20978,21 | 45,41 |
|  |  |  | 467,83 | 28,03 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ВЦ СПб, №06/2010г., табл.3, п.40 |
| Зарплата | 514,44*9,579 | 9,579 | 4927,82 |
| Машины и механизмы | 20978,21*5,894 | 5,894 | 123645,57 |
| Материалы | 2198,98*4,491 | 4,491 | 9875,62 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 640988,34 |
| Итого |  | 779437,35 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (514,44+467,83)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 11303,23 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (514,44+467,83)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 7597,9 |
| Итого |  | 798338,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 3,824 | 1975,40 | 8,675 | 7553,93 | 1497,95 | 33,17 | 40,342 | 154,27 |
|  | (0) | V=382,4/100; ЗП=340,63*1,15; ЭММ=6,94*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=35,08*1,15; ТЗТм=0,07*1,25 | 100 м2 | 391,72 | 1,39 |  |  | 5,31 | 0,0875 | 0,33 |
| 9 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 3,824 | 438,49 | 345,72 | 1676,77 | 272,12 | 1322,05 | 6,8885 | 26,34 |
|  | (0) | V=382,4/100; ЗП=61,88*1,15; ЭММ=276,58*1,25; ЗПм=40,83*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 | 71,16 | 51,04 |  |  | 195,17 | 3,425 | 13,1 |
| 9.1 | 414-9230 | Семена газонных трав | 7,648 | 127,25 |  | 973,21 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 9230,7 | 1770,07 | 1355,22 | 180,61 |
|  |  |  | 200,48 | 13,43 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ВЦ СПб, №06/2010г., табл.3, п.42 |
| Зарплата | 1770,07*9,579 | 9,579 | 16955,5 |
| Машины и механизмы | 1355,22*4,442 | 4,442 | 6019,89 |
| Материалы | 6105,4*5,18 | 5,18 | 31625,97 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 973,21 |
| Итого |  | 55574,57 |
| Накладные расходы (115%*0,94*0,9=97,29%) | (1770,07+200,48)*9,579*0,9729 | 0,9729 | 18364,36 |
| Сметная прибыль (90%*0,85=76,5%) | (1770,07+200,48)*9,579*0,765 | 0,765 | 14440,06 |
| Итого |  | 88378,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | СССЦ06.2010 Табл.3. | Расстояние перевозки - от 24,1 до 25 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37, ( грунт 642,4м3*1,1) | 706,6 | 107,07 | 107,07 | 75655,66 | 0 | 75655,66 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 75655,66 | 0 | 75655,66 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 75655,66 | 1 | 75655,66 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 1471823,56 |
| Пригородный коэффициент | 1471823,56*0,022 | 2,2% | 32380,12 |
| Итого |  | 1504203,68 |
| НДС | 1504203,68*0,18 | 18% | 270756,66 |
| Итого |  | 1774960,34 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

Приложение № 12 к тому 3. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

города Павловска

______________З.В. Гежа

м.п.

|  | СМЕТА |  |
| --- | --- | --- |
| на проведение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах муниципального образования города Павловска по адресу: г. Павловск, ул. Просвещения и дорога на нефтебазу |
| Основание | Сметная стоимость - | 410 294,54 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 147,64 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 16,469 тыс.руб |
| Составлена: ТСНБ-2001 СПб ГосЭталон, с пересчетом в текущие цены июня 2010г., материалы СССЦ 06/2010г. |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| ул. Просвещения (от ул.Садовая до ул.Госпитальная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-01-009-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 0,64 | 16413,89 | 4956,59 | 10504,89 | 552,51 | 3172,22 | 87,29 | 55,87 |
|  | (0) | V=640/1000 | 1000 м2 площади основания | 863,3 | 890,4 |  |  | 569,86 | 56,89 | 36,41 |
| ИТОГО: | 10504,89 | 552,51 | 3172,22 | 55,87 |
|  |  |  | 569,86 | 36,41 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.39 |
| Зарплата | 552,51*9,579 | 9,579 | 5292,49 |
| Машины и механизмы | 3172,22*5,468 | 5,468 | 17345,7 |
| Материалы | 6780,16*4,068 | 4,068 | 27581,69 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 50219,88 |
| Накладные расходы (104%*0,94=97,76%) | (552,51+569,86)*9,579*0,9776 | 0,9776 | 10510,36 |
| Сметная прибыль (60%) | (552,51+569,86)*9,579*0,6 | 0,6 | 6450,71 |
| Итого |  | 67180,95 |
| дорога на нефтебазу (от ул.Садовая до тупика) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 7 см | 3,6 | 2842,02 | 2793,25 | 10231,27 | 150,7 | 10055,7 | 4,0135 | 14,45 |
|  | (0) | V=360/100; ЗП=36,4*1,15; ЭММ=2234,6*1,25; ЗПм=50,16*1,25; ТЗТ=3,49*1,15; ТЗТм=5,46*1,25 | 100 м2 | 41,86 | 62,7 |  |  | 225,72 | 6,825 | 24,57 |
| ИТОГО: | 10231,27 | 150,7 | 10055,7 | 14,45 |
|  |  |  | 225,72 | 24,57 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.39 |
| Зарплата | 150,7*9,579 | 9,579 | 1443,56 |
| Машины и механизмы | 10055,7*5,468 | 5,468 | 54984,57 |
| Материалы | 24,88*4,068 | 4,068 | 101,21 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 56529,34 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (150,7+225,72)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 4331,56 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (150,7+225,72)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 2911,62 |
| Итого |  | 63772,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | ТЕРр68-01-010-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, ср.слоем 3 см (57м2*0,0732) | 0,042 | 2958,7 | 2576,22 | 124,27 | 15,05 | 108,2 | 29,99 | 1,26 |
|  | (0) | V=4,2/100 | 100 т смеси | 358,38 | 487,96 |  |  | 20,49 | 29,9 | 1,26 |
| 3.1 | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (57м2*0,0732*1,01) | 4,24 | 2605,18 |  | 11045,96 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 124,27 | 15,05 | 108,2 | 1,26 |
|  |  |  | 20,49 | 1,26 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.40 |
| Зарплата | 15,05*9,579 | 9,579 | 144,16 |
| Машины и механизмы | 108,2*5,894 | 5,894 | 637,73 |
| Материалы | 1,01*4,491 | 4,491 | 4,54 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 11045,96 |
| Итого |  | 11832,39 |
| Накладные расходы (104%*0,94=97,76%) | (15,05+20,49)*9,579*0,9776 | 0,9776 | 332,81 |
| Сметная прибыль (60%) | (15,05+20,49)*9,579*0,6 | 0,6 | 204,26 |
| Итого |  | 12369,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний слой) | 0,36 | 9810,7895 | 8634,9375 | 3531,88 | 78,28 | 3108,58 | 19,1245 | 6,88 |
|  | (0) | V=360/1000; ЗП=189,08*1,15; ЭММ=6907,95*1,25; ЗПм=154,84*1,25; ТЗТ=16,63*1,15; ТЗТм=9,28*1,25 | 1000 м2 | 217,442 | 193,55 |  |  | 69,68 | 11,6 | 4,18 |
| 5 | ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, до толщ.слоя 7 см. | 0,36 | 3090,366 | 3049,725 | 1112,53 | 14,63 | 1097,9 | 4,002 | 1,44 |
|  | (0) | V=360/1000; ЗП=5,89*6*1,15; ЭММ=406,63*6*1,25; ЗПм=8,28*6*1,25; Мат=0*6; ТЗТ=0,58*6*1,15; ТЗТм=0,49*6*1,25 | 1000 м2 | 40,641 | 62,1 |  |  | 22,36 | 3,675 | 1,32 |
| 5.1 | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка i, тип б горячая плотная мелкозернистая (360м2*0,17) | 61,2 | 2605,18 |  | 159437,02 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4644,41 | 92,91 | 4206,48 | 8,32 |
|  |  |  | 92,04 | 5,5 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| ж.ВЦ СПб № 06/2010г.,табл.3, п.40 |
| Зарплата | 92,91*9,579 | 9,579 | 889,98 |
| Машины и механизмы | 4206,48*5,894 | 5,894 | 24792,99 |
| Материалы | 345,03*4,491 | 4,491 | 1549,53 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 159437,02 |
| Итого |  | 186669,52 |
| Накладные расходы (142%*0,94*0,9=120,13%) | (92,91+92,04)*9,579*1,2013 | 1,2013 | 2128,27 |
| Сметная прибыль (95%*0,85=80,75%) | (92,91+92,04)*9,579*0,8075 | 0,8075 | 1430,6 |
| Итого |  | 190228,39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | СССЦ06.2010 Табл.3. | Расстояние перевозки - от 24,1 до 25 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (а/б крошка от фрезерования: (360м2*0,07м*2,2*0,9)=50т) | 50 | 107,07 | 107,07 | 5353,5 | 0 | 5353,5 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 5353,5 | 0 | 5353,5 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 5353,5 | 1 | 5353,5 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 333551,32 |
| Пригородный коэффициент | 333551,32*0,022 | 2,2% | 7338,13 |
| Итого |  | 340889,45 |
| Резерв средств на непредвиденные расходы 2% | 340889,45*0,02 | 2% | 6817,79 |
| Итого |  | 347707,24 |
| НДС | 347707,24*0,18 | 18% | 62587,3 |
| Итого |  | 410294,54 |
| Справочно: (возврат а/б крошки от фрезерования: 50т.*170,00 руб=8500 руб) |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

|  | Утверждаю Глава Местной администрации г. Павловска ______________ З.В. Гежа _____ июля 2010 г. |
| --- | --- |

ТОМ 4

документациЯ об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

для проведения открытого аукциона

на право заключения

муниципального контракта

на выполнение работ

по благоустройству территории города павловска

в 2010 году

Муниципальный контракт  N ______

на выполнение работ по благоустройству территории города Павловска в 2010 году

Санкт-Петербург								    «____»________ 2010 года

Местная администрация города Павловска, именуемая в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице Главы Местной администрации г.Павловска З.В. Гежа, действующей на основании Устава муниципального образования г. Павловска, с одной стороны, и   _____________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  _______________, действующего на  основании   ________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

# СТАТЬЯ 1. Предмет контракта

1.1. «Заказчик» в соответствии с условиями открытого аукциона дает задание и оплачивает его выполнение, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению задания.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по ___________________(наименование работ определяется Лотами конкурсной документации) в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией заказчика (приложение № 2,), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего «Контракта», определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3 Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3. Текст сметной документации заказчика в том 4 включается из тома 3 при изготовлении проекта контракта после определения победителя конкурса.

1.4. Ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п. 1.2 настоящего контракта, осуществляет сторонняя организация.

1.5. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту установлено: ____________________________________________________________________________________

(наименование документа, № документа, дата)

СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ.

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало работ: со дня вступлению в силу настоящего контракта.

Окончание работ: не позднее «31» октября 2010 г.

2.2.  Календарный  план выполнения работ утверждается «Заказчиком» одновременно с подписанием «Контракта» и является его неотъемлемой частью (приложение 1).

2.3. Работа считается выполненной после подписания акта о приёмке выполненных работ.

СТАТЬЯ 3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты.

3.1. Стоимость работ по настоящему «Контракту» составляет: _____________(_____) руб., в том числе НДС 18 %.

3.2. Стоимость фактически выполненных работ по контракту определяется на основании текущей стоимости строительно монтажных работ и стоимости иных затрат, неотносящихся к строительно-монтажным работам.

3.3. Определение текущей стоимости строительно – монтажных работ следует осуществлять в уровне цен, приходящемся на месяц подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), на основании индексов пересчёта сметной стоимости строительства, утверждённых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на данный период.

3.4. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно – монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтверждённым сведениям исполнителя по муниципальному контракту, но не выше стоимости, принятой в смете муниципального контракта.

3.5. «Заказчик» производит оплату выполненных работ «Подрядчику» в соответствии с предъявленными «Подрядчиком» счетами, счет-фактурами и актами КС-2 и КС-3 в течении 15 рабочих дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ. Окончательная оплата выполненных работ производится не позднее 31 декабря 2009 года.

3.6. В случае выявления «Заказчиком» несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-3 и КС-2 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим «Контрактом», Заказчик  в течении трех рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом «Подрядчика» и не подписывает документы до внесения «Подрядчиком» в них соответствующих изменений.

3.7. Объемы работ, выполненные «Подрядчиком» с отклонениями от сметной документации, от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего «Контракта», или иными недостатками не подлежат подписанию и оплате «Заказчиком» до устранения «Подрядчиком» обнаруженных недостатков.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности  сторон.

4.1. При выполнении работ по настоящему "Контракту" «Подрядчик»

4.1.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего "Контракта"  выполнить за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами),  работы, указанные в пункте 1.2. "Контракта", обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями "Контракта" и сметной документацией.

4.1.2. Несёт ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в сметной документации показателей.

4.1.3. Гарантирует обеспечение выполнения работ  в установленные "Контрактом" сроки.

4.1.4. Поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование. Гарантирует  наличие сертификатов, технических паспортов или других документов,  удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.

4.1.5. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

4.1.6. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.1.7. До подписания акта о приёмке выполненных работ «Подрядчик» обязан нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет данного "Контракта".

4.1.8. Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после приемки выполненных работ.

4.1.9. Вывозит строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке выполненных работ. В двухдневный срок после подписания акта вывезти с территории принадлежащее ему имущество.

4.1.10. При приемке выполненных работ передает «Заказчику» всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.1.11. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим "Контрактом".

4.2. При выполнении настоящего "Контракта" «Заказчик»:

4.2.1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии  со статьей 6 настоящего «Контракта».

4.2.2. Оплачивает «Подрядчику» выполненные  работы на условиях настоящего «Контракта».

4.2.3. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим "Контрактом"

4.3. «Заказчик» вправе требовать  надлежащего выполнения настоящего «Контракта».

4.4. «Подрядчик» вправе требовать оплаты по настоящему «Контракту» в случае полного исполнения обязательств по настоящему «Контракту».

СТАТЬЯ 5. Производство работ.

5.1. Требования к качеству и безопасности работ

5.1.1. Работы выполняются в соответствии с утвержденной сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 конкурсной документации.

5.1.2. Работы выполняются из материалов изделий и конструкций имеющих сетификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.1.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

5.2. Требования к техническим характеристикам работ

5.2.1. Подрядчик должен обеспечить при выполнении работ соблюдение требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий».

5.2.2.. Строительные материалы, используемые в процессе производства работ, должны  соответствовать требованиям качества ГОСТ.

5.3. «Заказчик» и «Подрядчик» назначают своих уполномоченных представителей. «Заказчик» осуществляет контроль за качеством и сроками выполненных работ, а также за выполнением условий  "Контракта" и проектной документации. «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.4. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик обязан за 24 часа до освидетельствования скрытых работ официально вызывать представителей технического надзора и заказчика.

6.2. Подрядчик должен за 3 (три) календарных дня до официальной приемки работ  представить техническому надзору и заказчику на проверку акт приемки выполненных работ (форме КС-2) с приложением актов скрытых работ.

6.3. Подрядчик совместно с техническим надзором и заказчиком несут солидарную ответственность за соответствие принятых объемов работ и применение материалов надлежащего качества.

6.4. Окончательная приемка работ проводится комиссией, созданной заказчиком, в срок, установленный по согласованию с подрядчиком и техническим надзором.

6.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения «Подрядчиком». «Подрядчик» обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных «Заказчиком» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим «Контрактом».

6.6. Подписание акта о приемки выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 6.4.

6.7. «Заказчик» вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены «Подрядчиком» или  «Заказчиком».

СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по "Контракту", если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения "Контракта"  в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1 "Контракта", сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по "Контракту", должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие "Контракта"  приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

СТАТЬЯ 8. Гарантии качества.

8.1 «Подрядчик» осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии в соответствии с планом организации работ, приемочный контроль.

8.2. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 60 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему "Контракту" работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены "Подрядчиком" с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, «Заказчик» должен письменно заявить о них "Подрядчику" с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от «Подрядчика»  безвозмездного устранения недостатков.

8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления "Подрядчика" об обнаружении недостатков до дня устранения их «Подрядчиком».

СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон.

9.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства;

- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

- Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика

9.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта  Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком,  а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке.

В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

9.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на счет Заказчика.

9.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика  от исполнения этих обязательств в натуре.

9.5. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

# СТАТЬЯ 10. Расторжение контракта.

10.1. Настоящий «Контракт» может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях  и на условиях, предусмотренных законом или настоящим «Контрактом».

10.1.1. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть «Контракт» и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

- задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на 10 рабочих дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- задержки «Подрядчиком» хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в «Контракте», увеличивается более чем на 30 дней;

- нарушения «Подрядчиком»  условий «Контракта», ведущих к снижению качества работ;

- нарушения «Подрядчиком»  условий «Контракта», предусмотренных сметной документацией и СНиП;

- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами,  в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- если отступления в выполненной работе от условий «Контракта» или иные недостатки в ее результате в установленные «Заказчиком» сроки не были устранены «Подрядчиком» либо являются существенными и неустранимыми.

10.1.2. «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» расторжения "Контракта"  по соглашению сторон в следующих случаях:

- остановки другой стороной выполнения работ, предусмотренных настоящим «Контрактом» по причинам, не зависящим от "Подрядчика", на срок, превышающий 30 дней.

- утраты «Заказчиком»  возможности дальнейшего финансирования работ.

10.2. При расторжении "Контракта" по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенный ремонтом объект передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть «Контракт» согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого  срока расторжения "Контракта".

СТАТЬЯ 11. Особые условия.

11.1. Привлечение Подрядчиком к выполнению работ, предусмотренным настоящим конрактом, субподрядчиков не допускается.

# СТАТЬЯ 12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему "Контракту" считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по "Контракту". Все приложения к настоящему "Контракту"   являются его неотъемлемой частью.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего "Контракта" и в течение гарантийного срока ремонта разрешаются по взаимному  согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение  Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области  в установленном порядке.

12.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

12.4. Настоящий «Контракт» составлен  в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.5. Во всем остальном, не оговоренном настоящим "Контрактом", стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.6. Настоящий «Контракт» считается заключенным с момента его подписания сторонами, вступает в силу после  внесения в Реестр муниципальных контрактов и действует до 31 декабря 2010 г.

СТАТЬЯ 13. Юридические адреса и реквизиты сторон

13.1. «Заказчик»

Местная администрация города Павловска

Песчаный пер., д. 11/16, г. Павловск, Санкт-Петербург, 196620

ИНН 7822005565 КПП 782001001 ОКАТО 40294502000

УФК по г. Санкт-Петербургу

(Местная администрация города Павловска, л/с 03723002110)

счет № 40204810100000000212 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург, БИК 044030001

13.2. «Подрядчик»

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

СТАТЬЯ 14. Приложения:

14.1. Календарный план-график выполнения работ.

14.2. Смета

СТАТЬЯ 15. Подписи сторон:

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________ |
| ________________ _____________ | _________ _____________ |
| «______»_____________2010 года | «______»_________2010 года |
| М.п. | М.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от __________ № ___________

«Календарный план выполнения работ»

______________________________

начало ________	окончание ______________

| Наименование (работ) | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Глава Местной администрации г. Павловска ______________ З.В. Гежа « ___» ________________ г. М.п | ______________________ ______________ « ___» _______________ г. М.п |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от __________ № ___________

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Местной администрации г. Павловска ____________________ З.В. Гежа «____» _________________ г. м.п. |
| --- | --- |

С М Е Т А

на выполнение работ  по ________________________________________

|  | На сумму ________________ руб. Составлена на основании: Директор подрядной организации: _______________________ м.п. |
| --- | --- |

.

Санкт-Петербург

2010 г.

# Footnotes

Данное требование установлено в соответствии с правовой позицией, выраженной в решении Федеральной антимонопольной службы по делу в отношении Федеральной миграционной службы, размещенном                        на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

В соответствии с подпунктом «л» части 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ                                      «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество                  и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии            с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при                   его наличии.

В хозяйственных обществах документом об избрании (назначении) руководителя юридического                   лица является протокол уполномоченного органа юридического лица, определенного учредительными документами юридического лица, или решение единственного участника. В государственных и муниципальных унитарных предприятиях (учреждениях) документом о назначении руководителя юридического лица является распоряжение (приказ) уполномоченного государственного (муниципального) органа.

Проверка полномочий руководителей юридических лиц в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц и учредительными документами осуществляется в соответствии со статьями 52 и 53 ГК РФ, правовой позицией Федеральной антимонопольной службы, выраженной                   в решении по делу ГНУ «Государственный научно-исследовательский институт Счетной палаты Российской Федерации», размещенном на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Настоящий пункт тома 1 не распространяется на подтверждение полномочий руководителя обособленного структурного подразделения юридического лица - филиала или представительства.

День подписания протокола не считается.  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок размещается на официальном сайте.

День подписания протокола не считается. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Заполняется в соответствии с государственным контрактом.

Указать наименование Государственного заказчика по государственному контракту.

Указать точное наименование правил страхования, принятых у Страховщика с указанием реквизитов.

Указываются случаи неисполнения государственного контракта, указанные в пункте 6 тома 2 аукционной документации.

Указываются случаи неисполнения  контракта, указанные в пункте 6 тома 2 аукционной документации

Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов.

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

Форма представляется на бумажном носителе.